安政办〔2018〕53号

安宁市人民政府办公室关于印发安宁市

2018年集中式饮用水源地保护管理

工作实施意见的通知

各街道办事处，市政府各办局，各管委会：

《安宁市2018年集中式饮用水源地保护管理工作的实施意见》已经市人民政府研究同意，现印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。

安宁市人民政府办公室

2018年7月18日

安宁市2018年集中式饮用水源地

保护管理工作的实施意见

为进一步深入推进全市集中式饮用水源地（以下简称“水源地”）保护管理工作，全面推行“河湖长制”，提升水源地生态环境，保障饮用水源安全，结合安宁市实际，制定本实施意见。

一、工作思路

全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”新时代治水方针，以改善水源地环境，保障饮用水源安全和供水安全为目标，结合“河湖长制，加大水源地环境综合治理，为全面建成小康社会提供供水保障。

二、工作目标

按照“水量保证、水质达标、运行可靠、监管到位、水清岸美”的要求，严格落实最严格水资源管理制度，深入推进水源地安全保障达标建设，完成水源地分级划界工作，建立市、街道、村三级饮用水源分级保护管理名录。通过开展水源地现状调查、规划布局农村饮用水水源建设、实施饮用水源污染防治、构建街道以上集中式饮用水水源地水质监测管理体系、健全突发性水污染应急体系和完善水源地保护管理政策等一系列措施，确保安宁市车木河水库主水源、石江地下水、甸心地下水备用水源等主城水源保护区水质稳定达到Ⅲ类水标准（《地表水环境质量标准》GB3838—2002），并向Ⅱ类水提升，县级以上集中式饮用水水源保护区水质达标率达到95%以上，乡（镇）级集中式饮用水水源水质达标率达到80%以上，保障全市饮用水水源安全。

三、工作任务及分解

（一）健全保护管理机构

各水源地属地街道在建立、完善水源地保护管理机构的基础上，进一步明确水源保护机构职能职责，充实完善人员，做到机构健全、人员到位，职责全面履行，责任全面落实。

责任单位：市水务局，各街道办事处

时间要求：2018年7月30日

（二）开展基础性工作

1. 划分（划定）饮用水水源保护区。按照《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市饮用水源保护区划分工作方案的通知》（昆政办〔2017〕173号）要求，完成市、街道、村三级饮用水源保护区划分（划定）及矢量化工作。

责任单位：市环保局、水务局，各街道办事处

时间要求：2018年11月30日

2. 建立水源地名录。梳理市、街道、村三级保护管理的水源地（含备用水源地）名录，建立水源地（含备用水源地）分级保护管理名录，并定期对水源地（含备用水源地）状况进行复核，及时更新水源地（含备用水源地）基本信息。

责任单位：市水务局、市环保局，各街道办事处

时间要求：2018年12月31日

3. 设置完善隔离防护设施和警示、宣传标志。在水源保护区边界设立明确的地理界标和明显的警示标志；在取水口和取水设施周边设立明显的具有保护性功能的隔离防护设施；水源地一级保护区内实行封闭管理。

责任单位：市水务局，各街道办事处

时间要求：2018年12月31日

4. 扎实推进水源地环境状况评估。建立完善水源地风险评估机制，深入开展水源地环境状况评估工作，对饮用水水源保护区、地下水型饮用水源的补给区及供水单位周边区域的环境状况和污染风险进行调查评估，筛查可能存在的污染风险因素，并制定风险防范措施。切实做好水源地周边工业企业、各类园区、污水处理厂、垃圾填埋厂、危险废物处置场、危险物品存贮仓库或场所、公路运输等典型风险源的风险防范。

责任单位：市环保局，各街道办事处

时间要求：2018年11月30日

5. 开展水源地污染源排查。按照“饮用水水源保护区内，禁止设置排污口；禁止在一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止在二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；禁止在准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建建设项目不得增加排污量”的规定及水源保护区内禁止规模化畜禽养殖、蔬菜种植，水源保护区内禁止种植花卉等要求，对水源区养殖、种植、企业排污、污水处理厂排污等污染源进行全面排查，并依法依规清理水源区内违法违规建筑物和排污口等污染源，消除水源地安全隐患。

责任单位：市国土资源局、环保局、住建局、城管局、农业局、水务局，各街道办事处

（三）实施综合治理

1. 全面推进水源地安全保障达标建设。严格按照“水量保证、水质合格、监控完备、制度健全”要求，结合“河长制”、“湖长制”深入推进车木河水库集中式饮用水源地安全保障达标建设工作。

责任单位：市环保局、水务局，八街街道办事处

时间要求：2018年12月31日

2. 实施清洁能源建设，加大产业结构调整力度。在水源地大力推广太阳能热水器、节柴灶等技术，提高农村新能源利用率，降低森林资源消耗；按照“饮用水源区一级保护区域内严格实行“止耕禁养”，恢复生态；二级保护区域内适度发展有机农业；三级保护区域内全面调整种植结构，实行测土配方施肥，推广有机生物肥和化肥用量少的作物种植，从根本上减少化肥施用量；饮用水源区内“禁花减菜”的要求，出台指导意见或方案。

责任单位：市工信局、农业局，各街道办事处

时间要求：2018年12月31日

3. 建设生态隔离带

（1）通过绿化造林、封山育林，在水源地一级保护区建设水源涵养林，二、三级保护区大力退耕还林，适当发展经果林。一级保护区内适宜绿化的地块全面实施绿化造林，及时开展补植补造，确保绿化造林成效，一级保护区适宜绿化陆域植被覆盖率达到70%以上，二级保护区适宜绿化陆域植被覆盖率逐步提高。

（2）加强森林抚育管护工作，严禁放牧、复耕、私开乱挖、乱砍滥伐、偷砍盗伐、毁林开垦等违法行为毁坏森林资源；加强森林防火和森林病虫害防治工作，确保森林生态环境得到有效保护。

责任单位：市林业局，各街道办事处

时间要求：2018年12月31日

4. 加强畜禽养殖管理。大力宣传畜禽养殖有关环保法律、法规，提高水源地群众畜禽养殖污染防治认识，按照“禁止在水源地一级保护区养殖畜禽，禁止二、三级保护区规模化养殖”及“分散式蓄禽养殖废物全部资源化利用”的要求，出台指导意见或具体实施方案，引导、督促规范养殖。

责任单位：市农业局，各街道办事处

时间要求：2018年8月31日

5. 完善水源区生活垃圾收集、清运、处置系统。按照城市保洁和垃圾收集处置模式处理水源地垃圾，完善环卫基础设施，配备专职保洁人员，保障水源地“户分类、组保洁、村收集、乡（镇、街道）运输、县（市、区）处理”垃圾集中收运机制正常运行，水源地集镇、村庄垃圾收集清运率达100%。

责任单位：市城管局，各街道办事处

时间要求：2018年12月31日

6. 提升村镇污水收集处理能力。统筹布局，建设水源地污水收集管网和处理设施，实现乡镇污水集中处理，村庄污水处理设施100%覆盖。加强污水处理设施（厂）入河排污口及排污行为的监管，排污口应设置于水源地保护区外，水质必须达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级A标准。

责任单位：市环保局、水务局，各街道办事处

时间要求：2018年12月31日

7. 持续推进车木河水库水源地综合治理工程。重点实施水源涵养林暨“农改林”、农业产业结构调整、分散畜禽养殖、村庄生活污水、村庄生活垃圾收集处理等项目建设，有效消减水源地污染负荷，改善水源地生态环境。

责任单位：市环保局、城管局、农业局、林业局、水务局，八街街道办事处

时间要求：2018年12月31日

8. 加强水源地道桥管理。保护区内无公路、铁路等通过。针对保护区设立前已有的公路、铁路，建设和完善桥面雨水收集处置设施与事故环境污染防治措施（如防撞隔离设、事故导流槽和应急池等），并在进入保护区之前设立明显的警示标志。制定、完善全市范围危险货物交通运输管理制度，禁止危险货物运输车辆通过水源区。

责任单位：市安监局，公安交警大队、各街道办事处

时间要求：长期坚持

（四）实施人口转移外迁

1. 加大人口转移教育及培训。积极探索水源地外迁人口扶持、管理配套政策，严格控制和逐步减少水源地保护区内人口规模，结合城镇化建设，有序实施“教育移民”和推进“就业移民”。努力提高水源地教育水平，逐步完善水源地农村适龄人口完成小学至大学阶段的学业扶持保障制度，通过教育扶持、教育成才等方式，把青少年转移到外地学习、生活和就业；积极开展农村劳动力转移就业工程，对水源地农村劳动力开展职业技能培训，加强就业指导，多渠道推荐就业，有效促进水源地农村劳动力转移。

责任单位：市教育局、人社局、农业局、水务局，各街道办事处

时间要求：2018年12月31日

2. 开展水源区移民后扶政策研究。对已实施移民搬迁的水源区后扶政策实施效果进行评估，针对存在的问题提出对策、建议，完成《水源区后扶政策实施效果评估报告》。

责任单位：市水务局，各街道办事处

时间要求：2018年12月31日

（五）建立完善应急处置机制

1. 完善主城车木河水库，石江、甸心地下水三个集中式饮用水源地水污染突发事件应急预案，做好水污染事故的应急准备、应急处置和事后恢复等，建立应对水污染突发事件的人员、物资、技术保障体系，明确应急人员名单、物资储备场所、清单、应急专家库名单等。

责任单位：市环保局

完成时限：2018年7月31日

2. 组织编制主城三个集中式饮用水源地应对突发性水污染事件、洪水和干旱等特殊条件下的供水安全保障应急预案，采取有效措施保障供水安全。

责任单位：市水务局

完成时限：2018年7月31日

3. 完善应对水源地突发性水污染事件、洪水和干旱等特殊条件下应急机制，制定县级饮用水源地饮用水安全突发事件应急预案，预案中明确特殊情况下区域水资源配置和供水联合调度内容，建立快速、灵敏、高效的预警机制、应对机制和技术、物资及人员保障系统。

责任单位：市水务局，各街道办事处

完成时限：2018年7月31日

4. 县级以上集中式饮用水源地每年至少开展一次应急演练。

责任单位：市水务局，各街道办事处

完成时限：2018年12月31日

（六）强化饮用水源地监管

1. 加强水源地保洁。结合“河长制”“湖长制”，加强河道、水库日常保洁工作，在保障防洪安全的前提下，在乡（镇）级以上饮用水源水库库尾和主要入库河道合理设置拦污栅，拦截河道水库漂浮物；及时清理疏浚水源地水库库尾、主要入库河道及其支流和村庄河道沟渠，清除有害水生植物、垃圾杂物、淤泥和漂浮物，减少内源污染，保持水面清洁、水系畅通。

责任单位：市水务局，各街道办事处

时间要求：长期坚持

2. 严格水源区日常巡查

（1）制定水源地巡查方案，加强日常巡查，饮用水一级保护区坚持每日巡查，二、三级保护区实行每周巡查，实现水源保护区巡查范围季度全覆盖。建立、完善饮用水源区巡查台帐，坚持巡查工作必有记录、违规行为必有查处。

责任单位：市水务局，各街道办事处

时间要求：2018年12月31日

（2）各部门根据职责积极指导水源地属地街道办事处开展水源地保护管理工作，采取定期和不定期相结合的方式巡查水源地，乡（镇）级水源地每一年至少巡查一次，监督检查水源地保护管理工作落实情况，并将检查情况及时反馈市水务局，指导限期整改存在的问题。

责任单位：市环保局、城管局、农业局、林业局、水务局

时间要求：2018年12月31日

3. 严格执行项目审查制度。认真落实中央、省、市水源地保护管理法律、法规和政策，严格执行项目审查制度，依法依规审查拟进入水源地的项目，严控项目准入，杜绝有污染的企业和项目落户水源地。主城水源地实施的重大建设项目由市级有关职能部门以及市级水源保护管理机构进行审查，其余水源地实施的重大建设项目由属地街道办事处有关职能部门以及水源保护管理机构进行审查，报同市级政府同意后报有关部门审批。

责任单位：市发改局、国土资源局、规划局、环保局、住建局、交运局、农业局、林业局、水务局，市级有关部门及各街道办事处

时间要求：长期工作

4. 强化对含磷洗涤剂、化肥、农药等监管。在饮用水源区内禁止使用含磷洗涤剂、农药，限制化肥使用量。

责任单位：市农业局，各街道办事处

时间要求：长期

（七）建立完善水质水量监控体系

1. 健全水源地水质监测机制，采取常规性监测和排查性监测相结合的方式严格监测列入考核的水源地水质，动态掌握水源地水质状况。

对县级地表水水源地水域每月至少开展1次的常规性监测中的29项指标监测（《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）表1的24项基本项目和表2的5项补充项目），每年至少开展一次水质全分析，湖库型水源地水域需同步开展营养状况监测；对地下水型水源地水域每月至少开展1次常规性监测中的23项指标监测（《地下水质量标准》（GB/T14848—1993）（2018年5月起执行《地下水质量标准》（GB/T14848—2017））中23项（环函〔2005〕47号）），每年（6—7月）至少开展一次水质全分析（《地下水质量标准》（GB/T 14848—2017）中的93项）。

2. 加强针对突发污染事件及藻华等水质异常现象的应急监测能力建设，具备预警及突发事件发生时，加密监测和增加监测项目的应急监测能力。

责任单位：市环保局，各街道办事处

时间要求：2018年12月31日

3. 建立自动在线监控设施，在车木河水库、甸心和石江水源地取水口及重要供水工程设施实施24小时自动视频监控。

责任单位：市水务局

时间要求：2018年12月31日

4. 建立自动在线监测设施，在车木河水库、甸心和石江饮用水源地取水口附近水域设置水质、水量在线监测设施。

责任单位：市环保局、水务局

时间要求：2018年12月31日

5. 建立水质、水量信息监控系统，县级水源地具备取水量、水质、水位等水文水资源监测信息采集、传输和分析处理能力。

责任单位：市环保局、水务局

时间要求：2018年12月31日

6. 按照有关规定，定期对本辖区内农村水源地水质进行监测和评价，保证农村饮水安全。

责任单位：市卫计局、各街道办事处

时间要求：2018年12月31日

7. 水源地信息公开和建立水质信息共享机制。建立行政区域内从水源地到自来水管网出水口的全过程监管体系，定期监测、检测和评估本行政区域内饮用水水源、供水厂出水和用户水龙头水质等饮水安全状况。自2018年起，县级城市饮用水安全状况信息每季度向社会公开。建立水质信息共享机制，定期将水源地水质监测信息上报昆明市重点水源办。

责任单位：市环保局、卫计局、水务局

时间要求：长期坚持

（八）严格兑现扶持补助资金，开展监督审计

严格落实经批准实施的扶持补助办法实施细则，及时兑现扶持补助资金；切实加强对补助资金的监督管理，开展补助资金审计工作，使有限的饮用水源扶持补助资金发挥最大的社会效益。

责任单位：市教育局、财政局、农业局、林业局、水务局、审计局及市级有关部门

时间要求：2018年12月31日

四、保障措施

（一）统一思想，提高认识

饮用水水源地保护是事关全局、事关发展的大事，涉及群众的切身利益和全市的可持续发展。全市各级各部门要充分认识水源保护的重要意义，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，切实把思想和行动统一到市委、市政府关于水源地保护管理的决策部署上来，锐意进取、攻坚克难、真抓实干、创新发展，扎实推进水源地保护管理及治理工作，构建水源地保护管理新格局。

（二）明确责任，确保任务落实到位

各有关单位要层层细化目标，做到目标任务分解横向到边、纵向到底，确保水源地保护管理保护各项目标任务层层有人抓、事事有人管、项项有指标、件件有落实，保障水源地保护管理工作全面落实到位。

（三）拓宽筹措渠道，增加资金投入

各有关单位要将水源地保护管理资金投入作为财政支出的优先保障领域，饮用水源区属地政府要将饮用水源保护治理资金列入本及财政年度预算，不断增加财政支持力度，同时积极探索、拓宽资金筹措渠道，加强对水源地保护管理工作的资金保障。

（四）强化宣传教育，健全公众参与机制

各有关单位要将水源地宣传教育工作纳入本部门的日常性工作，不断探索创新宣传教育模式，让全市人民关心、参与到保护水源地的行动中来，为各项保护措施的落实提供强有力的舆论保障，营造爱水、惜水、护水的良好社会氛围。

（五）畅通渠道，建立信息报送制度

各有关单位要建立信息报送制度，畅通信息渠道，加强信息报送工作，为市委、市政府及时掌握水源地保护管理情况和科学决策提供支撑。水源地属地街道办事处和水源地管理单位于每月18日前将本月水源地保护管理工作情况报市水务局，市水务局将及时收集整理各单位报送信息，形成书面报告于每月20日前上报市政府办。

附件：1. 安宁市县级集中式饮用水源地名录

2. 安宁市街道水源点名录

附件1

安宁市县级集中式饮用水源地名录

| 序号 | 供水工程 | 水源点名称 | 水源类型 | 水源点所在地 |  | 供水范围 | 供水人口（万人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 行政村 | 管理单位 |  |  |
| 1 | 车木河水库供水工程 | 车木河水库（已完成保护区划定） | 水库 | 七街村委会 | 安宁市水利管理所 | 主城、昆钢、职教园区和太平（城市主供水源） | 21.67 |
| 1 | 安宁城区备用水源点（石江深井）工程 | 县街石江地下水 | 深井 | 石江村委会 | 安宁宁润水业有限公司 | 主城、太平职教园区 | 补充、备用供水 |
| 2 | 安宁城区应急水源点（甸心深井）工程 | 县街甸心地下水 | 深井 | 石庄村委会 | 安宁宁润水业有限公司 | 主城、太平职教园区 | 补充、备用供水 |
| 3 | 王家滩水库供水工程 | 王家滩 | 水库 | 王家滩村委会 | 云南国水环保科技有限公司安宁工业园区生产用水水厂 | 草铺片区 | 10 |

附件2

安宁市街道水源点名录

| 序号 | 供水工程 | 水源点名称 | 水源类型 | 水源点所在地 |  |  | 供水范围 | 供水人口（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 街道 | 行政村 | 管理单位 |  |  |
| 1 | 山光甸饮水工程 | 山光甸老青山龙潭 | 泉水 | 连然 | 武家庄村委会 | 山光甸村 | 山光甸村 | 300 |
| 2 | 松林大箐龙潭供水工程 | 松林大箐龙潭 | 泉水 | 连然 | 武家庄村委会 | 武家庄村委会 | 松林村 | 547 |
|  |  |  |  |  |  |  | 武家庄村 | 455 |
| 3 | 小桃花饮水工程 | 小桃花后山龙潭 | 深井、泉水 | 连然 | 桃花村委会 | 小桃花村 | 小桃花村 | 543 |
| 4 | 放马坪深井工程 | 放马坪地下深井 | 深井 | 连然 | 武家庄村委会 | 放马坪村 | 放马坪村 | 190 |
| 5 | 清水河饮水工程 | 清水河地下深井 | 深井 | 连然 | 金晖社区 | 清水河村 | 清水河村 | 201 |
| 6 | 通仙村委会麦地场村 | 麦地场村深井 | 深井 | 金方 | 通仙村委会 | 麦地场村 | 麦地场村 | 152 |
| 7 | 通仙村委会老甸房村 | 老甸房村深井 | 深井 | 金方 | 通仙村委会 | 老甸房村 | 老甸房村 | 77 |
| 8 | 通仙村委会白甸村 | 白甸村沙漏井 | 江河（沙漏井） | 金方 | 通仙村委会 | 白甸村 | 白甸村 | 110 |
| 9 | 通仙村委会通仙桥村 | 通仙桥村深井 | 深井 | 金方 | 通仙村委会 | 通仙桥村 | 通仙村 | 348 |
| 10 | 通仙村委会新甸房村 | 新甸房村深井 | 深井 | 金方 | 通仙村委会 | 新甸房村 | 新甸房村 | 184 |
| 11 | 通仙村委会小西邑村 | 小西邑村大龙潭 | 泉水 | 金方 | 通仙村委会 | 小西邑村 | 小西邑村 | 232 |
| 12 | 普河村委会小河边村 | 小河边村小龙潭 | 泉水 | 金方 | 普河村委会 | 小河边村 | 小河边村 | 156 |
| 13 | 普河村委会大普河村 | 大普河村深井 | 深井 | 金方 | 普河村委会 | 大普河村 | 大普河村 | 445 |
| 14 | 普河村委会小普河村 | 小普河村深井 | 深井 | 金方 | 普河村委会 | 小普河村 | 小普河村 | 456 |
| 15 | 普河村委会甸尾村 | 甸尾村深井 | 深井 | 金方 | 普河村委会 | 甸尾村 | 甸尾村 | 717 |
| 16 | 普河村委会清水沟村 | 清水沟村深井 | 深井 | 金方 | 普河村委会 | 清水沟村 | 清水沟村 | 582 |
| 17 | 普河村委会海谷村 | 海谷村深井 | 深井 | 金方 | 普河村委会 | 海谷村 | 海谷村 | 152 |
| 18 | 普河村委会团田村 | 团田村小龙潭 | 泉水 | 金方 | 普河村委会 | 团田村 | 团田村 | 156 |
| 19 | 普河村委会马料河村 | 马料河村小龙潭 | 泉水 | 金方 | 普河村委会 | 马料河村 | 马料河村 | 246 |
| 20 | 千户庄村委会千户庄村 | 千户庄村深井 | 深井 | 金方 | 千户庄村委会 | 千户庄村 | 千户庄村 | 360 |
| 21 | 千户庄村委会谷德邑村 | 谷德邑沙漏井 | 江河（沙漏井） | 金方 | 千户庄村委会 | 谷德邑村 | 谷德邑村 | 333 |
| 22 | 千户庄村委会小汉营村 | 小汉营村深井 | 深井 | 金方 | 千户庄村委会 | 小汉营村 | 小汉营村 | 782 |
| 23 | 浸长村委会官庄村 | 官庄村小龙潭 | 泉水 | 金方 | 浸长村委会 | 官庄村 | 官庄村 | 328 |
| 24 | 浸长村委会深井工程 | 浸长村深井 | 深井 | 金方 | 浸长村委会 | 浸长村委会 | 浸长村一组 | 211 |
|  |  |  |  | 金方 |  |  | 浸长村二组 | 286 |
|  |  |  |  | 金方 |  |  | 浸长村三组 | 276 |
| 25 | 浸长村委会小黄塘村 | 小黄塘村深井 | 深井 | 金方 | 浸长村委会 | 小黄塘村 | 小黄塘村 | 197 |
| 26 | 罗白村委会大凹子村 | 大凹子村深井 | 深井 | 金方 | 罗白村委会 | 大凹子村 | 大凹子村 | 413 |
| 27 | 罗白村委会大罗白村 | 大罗白村深井 | 深井 | 金方 | 罗白村委会 | 大罗白村 | 大罗白村 | 487 |
| 28 | 思邑村委会啊思邑村 | 啊思邑村深井 | 深井 | 金方 | 思邑村委会 | 啊思邑村 | 啊思邑村 | 501 |
| 29 | 思邑村委会多衣者深井工程 | 多衣者深井 | 深井 | 金方 | 思邑村委会 | 思邑村委会 | 多衣者村 | 308 |
| 30 | 磨南德村供水工程 | 磨南德水库 | 水库 | 八街 | 磨南德 | 磨南德村小组 | 磨南德村 | 246 |
|  |  | 亲家米磨 | 山泉 | 八街 |  |  |  |  |
| 31 | 韭菜冲大箐水库供水工程 | 韭菜冲大箐水库 | 水库 | 八街 | 大营 | 店房村小组 | 店房村 | 80 |
|  |  |  |  |  |  | 王家村小组 | 王家村 | 154 |
|  |  |  |  |  |  | 韭菜冲村小组 | 韭菜冲村 | 300 |
|  |  |  |  |  |  | 大营村小组 | 大营村 | 720 |
| 32 | 团山水库供水工程 | 团山水库 |  | 八街 | 相连 | 金竹箐村小组 | 金竹箐村 | 38 |
|  |  |  |  |  |  | 相连村小组 | 相连村 | 281 |
|  |  |  |  |  |  | 石鸡村小组 | 石鸡村 | 373 |
| 33 | 小营村供水工程 | 小营水库 |  | 八街 | 七街 | 小营村小组 | 小营村 | 582 |
| 34 | 李子箐水库供水工程 | 李子箐水库 |  | 八街 | 吴里坝 | 田家营村小组 | 田家营村 | 341 |
|  |  |  |  |  |  | 兴街村小组 | 兴街村 | 176 |
|  |  |  |  |  |  | 董家营村小组 | 董家营村 | 170 |
|  |  |  |  |  |  | 贺家营村小组 | 贺家营村 | 485 |
| 35 | 锅底箐水库供水工程 | 锅底箐水库 |  | 八街 | 鸣凤 | 香云庄村小组 | 香云庄村 | 83 |
|  |  |  |  |  |  | 平地村小组 | 平地村 | 562 |
|  |  |  |  |  |  | 鸣凤村小组 | 鸣凤村 | 479 |
|  |  |  |  |  |  | 鲁资村小组 | 鲁资村 | 434 |
|  |  |  |  |  | 招霸 | 新龙村小组 | 新龙村 | 161 |
| 36 | 旧村大箐水库供水工程 | 旧村大箐水库 |  | 八街 | 招霸 | 旧大村小组 | 旧大村 | 173 |
|  |  |  |  | 八街 |  | 招霸村小组 | 招霸村 | 373 |
| 37 | 十里铺村供水工程 | 老喜箐水库 |  | 八街 |  | 十里铺村小组 | 十里铺村 | 107 |
| 38 | 八街集镇水厂供水工程 | 凤仪上库 备用水源地：水箐水库 | 水库 | 八街 | 凤仪 堍杉 | 八街街道办事处农业综合服务中心 | 小后冲村 | 215 |
|  |  |  |  | 八街 |  |  | 养殖场村 | 116 |
|  |  |  |  | 八街 |  |  | 凤仪上村、下村 | 643 |
|  |  |  |  | 八街 |  |  | 龙凤村 | 192 |
|  |  |  |  | 八街 |  |  | 下堍杉村 | 665 |
|  |  |  |  | 八街 |  |  | 云杉村 | 426 |
|  |  |  |  | 八街 |  |  | 中堍杉村 | 186 |
|  |  |  |  | 八街 |  |  | 上堍杉村 | 379 |
|  |  |  |  | 八街 |  |  | 双龙村 | 315 |
|  |  |  |  | 八街 |  |  | 铁厂村 | 460 |
|  |  |  |  | 八街 |  |  | 沙厂村 | 462 |
|  |  |  |  | 八街 |  |  | 邹家营村 | 194 |
|  |  |  |  | 八街 |  |  | 竹园村 | 593 |
|  |  |  |  | 八街 |  |  | 饶管营村 | 653 |
|  |  |  |  | 八街 |  |  | 八街村 | 542 |
|  |  |  |  | 八街 |  |  | 大里屯村 | 270 |
|  |  |  |  | 八街 |  |  | 月照屯村 | 1220 |
|  |  |  |  | 八街 |  |  | 前所村 | 672 |
|  |  |  |  | 八街 |  |  | 枧槽营村 | 568 |
|  |  |  |  | 八街 |  |  | 八街集镇 | 4497 |
| 39 | 小龙潭村供水工程 | 一六小龙潭龙潭 | 泉水 | 八街 | 一六 | 小龙潭村小组 | 小龙潭村 | 54 |
| 40 | 桃园哨干龙潭 | 桃园哨干龙潭 |  | 八街 | 磨南德 | 桃园哨村小组 | 桃园哨村 | 76 |
| 41 | 三股水龙潭供水工程 | 三股水龙潭 |  | 八街 | 五岳 | 小五岳村小组 | 小五岳村 | 463 |
|  |  |  |  | 八街 |  | 大五岳村小组 | 大五岳村 | 268 |
| 42 | 龙洞龙潭供水工程 | 龙洞龙潭 |  | 八街 | 龙洞 | 源新村小组 | 源新村 | 120 |
|  |  |  |  | 八街 |  | 小龙洞村小组 | 小龙洞村 | 233 |
|  |  |  |  | 八街 |  | 大龙洞村小组 | 大龙洞村 | 509 |
|  |  |  |  | 八街 |  | 一六村委会 | 一六集镇 | 700 |
|  |  |  |  | 八街 |  | 德滋村小组 | 德滋村 | 938 |
| 43 | 黄家箐村供水工程 | 铁炉箐山泉 |  | 八街 | 相连 | 黄家箐村小组 | 黄家箐村 | 137 |
| 44 | 大陡山村供水工程 | 大陡山浅井 |  | 八街 |  | 大陡山村小组 | 大陡山村 | 52 |
| 45 | 小陡山村供水工程 | 大荞箐山泉 |  | 八街 |  | 小陡山村小组 | 小陡山村 | 110 |
| 46 | 温水村供水工程 | 红山龙潭 |  | 八街 | 温水 | 温水村小组 | 温水村 | 1079 |
| 47 | 吴里坝村供水工程 | 吴里坝龙潭 |  | 八街 | 吴里坝 | 冯家营村小组 | 冯家营村 | 266 |
|  |  |  |  | 八街 |  | 吴里坝村小组 | 吴里坝村 | 202 |
| 48 | 下河东村供水工程 | 下河东龙潭 |  | 八街 | 窑坡 | 下河东村小组 | 下河东村 | 661 |
| 49 | 马家村供水工程 | 马家村龙潭 |  | 八街 | 摩所营 | 马家村小组 | 马家村 | 309 |
|  |  |  |  | 八街 |  | 云和村小组 | 云和村 | 279 |
|  |  |  |  | 八街 |  | 向阳村小组 | 向阳村 | 187 |
| 50 | 石岩村供水工程 | 石岩村龙潭 |  | 八街 | 招霸 | 石岩村小组 | 石岩村 | 137 |
| 51 | 沙加田村供水工程 | 沙加田龙潭 |  | 八街 |  | 沙加田村小组 | 沙加田村 | 56 |
| 52 | 旧小村供水工程 | 锅底箐龙潭 |  | 八街 |  | 旧小村小组 | 旧小村 | 99 |
| 53 | 和兴村供水工程 | 和兴村光龙潭 |  | 八街 | 中所 | 和兴村小组 | 和兴村 | 576 |
| 54 | 中所村供水工程 | 中所龙潭 |  | 八街 |  | 中所村小组 | 中所村 | 1275 |
| 55 | 小龙潭村供水工程 | 二街小龙潭龙潭 |  | 八街 | 二街 | 龙溪村小组 | 龙溪村 | 93 |
|  |  |  |  | 八街 |  | 小龙潭村小组 | 小龙潭村 | 473 |
| 56 | 小古城村供水工程 | 小古城龙潭 |  | 八街 |  | 小古城村小组 | 小古城村 | 694 |
| 57 | 史家庄村供水工程 | 史家庄龙潭 |  | 八街 | 朝阳 | 代家庄村小组 | 代家庄村 | 104 |
|  |  |  |  | 八街 |  | 史家庄村小组 | 史家庄村 | 486 |
| 58 | 木厂村供水工程 | 木厂龙潭 |  | 八街 | 摩所营 | 木厂村小组 | 木厂村 | 470 |
| 59 | 常里营村供水工程 | 常里营浅井 | 浅井 | 八街 | 七街 | 常里营村小组 | 常里营村 | 319 |
| 60 | 窝铺母村供水工程 | 窝铺母村浅井 |  | 八街 | 鸣凤 | 窝铺母村小组 | 窝铺母村 | 319 |
| 61 | 魏家营村供水工程 | 魏家营浅井 |  | 八街 | 铁厂 | 魏家营村小组 | 魏家营村 | 890 |
| 62 | 石坝村供水工程 | 石坝村浅井 |  | 八街 | 八街 | 石坝村小组 | 石坝村 | 658 |
| 63 | 高桥村供水工程 | 高桥村浅井 |  | 八街 | 朝阳 | 高桥村小组 | 高桥村 | 435 |
| 64 | 东山村供水工程 | 东山村浅井 |  | 八街 | 窑坡 | 东山村小组 | 东山村 | 506 |
| 65 | 窑坡村供水工程 | 窑坡村浅井 |  | 八街 |  | 窑坡村小组 | 窑坡村 | 588 |
| 66 | 大龙潭深井供水工程 | 大龙潭深井 | 深井 | 八街 | 枧槽营 | 何家营村小组 | 何家营村 | 378 |
|  |  |  |  | 八街 |  | 大龙潭村小组 | 大龙潭村 | 480 |
| 67 | 草田坝村供水工程 | 草田坝深井 |  | 八街 | 二街 | 草田坝村小组 | 草田坝村 | 148 |
| 68 | 樟富营村供水工程 | 樟富营村深井 |  | 八街 |  | 右所村小组 | 右所村 | 368 |
|  |  |  |  | 八街 |  | 樟富营村小组 | 樟富营村 | 862 |
| 69 | 红石村供水工程 | 红石村深井 |  | 八街 |  | 红石村小组 | 红石村 | 618 |
| 70 | 山后村供水工程 | 山后村深井 |  | 八街 | 窑坡 | 山后村小组 | 山后村 | 195 |
|  |  |  |  | 八街 |  | 上河东村小组 | 上河东村 | 222 |
| 71 | 摩所营深井供水工程 | 摩所营村深井 |  | 八街 | 摩所营 | 马家村小组 | 马家村 | 309 |
|  |  |  |  | 八街 |  | 云和村小组 | 云和村 | 279 |
|  |  |  |  | 八街 |  | 向阳村小组 | 向阳村 | 187 |
| 72 | 摩所营村供水工程 | 摩所营小坝塘 | 泉水 | 八街 | 摩所营 | 摩所营村小组 | 摩所营村3个小组 | 1234 |
| 73 | 七街村小组供水工程 | 车木河水库 | 水库 | 八街 | 七街 | 七街村小组 | 七街村 | 768 |
| 74 | 田家营村龙潭供水工程 | 田家营村龙潭 | 泉水 | 八街 | 吴里坝 | 田家营村小组 | 田家营村 | 341 |
|  |  |  |  | 八街 |  | 兴街村小组 | 兴街村 | 176 |
|  |  |  |  | 八街 |  | 董家营村小组 | 董家营村 | 170 |
|  |  |  |  | 八街 |  | 贺家营村小组 | 贺家营村 | 485 |
| 75 | 老瓜箐供水工程 | 老瓜箐 | 山泉 | 八街 | 相连 | 金竹箐村小组 | 金竹箐村 | 38 |
|  |  |  |  | 八街 |  | 相连村小组 | 相连村 | 281 |
|  |  |  |  | 八街 |  | 石鸡村小组 | 石鸡村 | 373 |
| 76 | 平地村供水工程 | 冷水箐龙潭 | 山泉 | 八街 | 鸣凤 | 平地村小组 | 平地村 | 562 |
| 77 | 杨兴庄供水工程 | 杨兴刺果箐 | 山泉 | 八街 | 堍杉 | 杨兴庄村小组 | 杨兴庄村 | 665 |
|  |  | 双龙村深井 | 深井 | 八街 |  |  |  |  |
| 78 | 大龙洞供水工程 | 麻栗树龙潭 | 山泉 | 八街 | 大龙洞 | 大龙洞村小组 | 大龙洞村小组 | 509 |
|  |  | 核桃箐龙潭 |  | 八街 |  |  |  |  |
|  |  | 碧波龙潭 |  | 八街 |  |  |  |  |
| 79 | 龙凤村深井供水工程 | 龙凤村深井 | 深井 | 八街 | 凤仪 | 八街水厂 | 龙凤村小组 | 192 |
| 80 | 县街自来水厂 | 小箐口水库 | 水库 | 县街 | 县街街道 | 县街街道办事处 | 中元良、下元良、龙泉村、白登村、车铺里、好义村、县街、小红祥、大红祥，梨园村、大元末、礼义村、双福村、雁塔村、上西元、下西元、陈家庄、山口村小组及县街集镇 | 12000 |
| 81 | 大红祥抗旱应急工程 | 大红祥深井 | 深井 | 县街 | 县街村委会 | 大红祥村小组 | 大红祥村民小组 | 696 |
| 82 | 漩水井人饮工程 | 漩水井深井 | 深井 | 县街 | 县街村委会 | 县街自来水厂 | 县街自来水厂备用水源 | 12000 |
| 83 | 筲箕凹人饮工程 | 筲箕凹深井 | 深井 | 县街 | 县街村委会 | 筲箕凹村小组 | 筲箕凹村小组 | 206 |
| 84 | 新龙潭人饮工程 | 耳目三叶龙潭 | 泉水 | 县街 | 耳目村委会 | 新龙潭村小组 | 新龙潭村民小组 | 331 |
| 85 | 小新桥深井 | 小新桥深井 | 深井 | 县街 | 耳目村委会 | 小新桥村小组 | 小新桥村民小组 | 419 |
| 86 | 后厂深井 | 后厂深井 | 深井 | 县街 | 耳目村委会 | 后厂村小组 | 后厂村民小组 | 204 |
| 87 | 耳目深井 | 耳目深井 | 深井 | 县街 | 耳目村委会 | 耳目村小组 | 耳目村民小组 | 1668 |
| 88 | 大双村人饮工程 | 大双村龙潭 | 泉水 | 县街 | 双村村委会 | 大双村村小组 | 大双村村民小组 | 491 |
| 89 | 小双村人饮工程 | 小双村深井 | 深井 | 县街 | 双村村委会 | 小双村村小组 | 小双村、耍马滩村民小组 | 523 |
| 90 | 龙和村人饮工程 | 龙和村深井 | 深井 | 县街 | 双村村委会 | 龙和村小组 | 龙和村村民小组 | 770 |
| 91 | 独房子人饮工程 | 独房子深井 | 深井 | 县街 | 石庄村委会 | 独房子村小组 | 独房子村民小组 | 172 |
| 92 | 甸东人饮工程 | 甸东龙潭 | 泉水 | 县街 | 甸东村委会 | 甸东村委会 | 甸东、甸西村民小组 | 1013 |
| 93 | 雁塔村抗旱应急工程 | 雁塔村深井 | 深井 | 县街 | 雁塔村委会 | 雁塔村小组 | 雁塔村民小组 | 1150 |
| 94 | 山口村抗旱应急工程 | 山口村深井 | 深井 | 县街 | 雁塔村委会 | 山口村小组 | 山口村民小组 | 587 |
| 95 | 云山村深井 | 云山村深井 | 深井 | 县街 | 雁塔村委会 | 云山村小组 | 云山村村民小组 | 122 |
| 96 | 石庄片区人饮工程 | 安宁城区应急水源点 | 深井 | 县街 | 石庄村委会 | 石庄村委会 | 塘子田、冲子、小石庄，顶头湾村民小组 | 1188 |
|  |  | (甸心深井) |  | 县街 |  |  |  |  |
| 97 | 甸心深井 | 甸心村深井 | 深井 | 县街 | 石庄村委会 | 甸心村小组 | 甸心村民小组 | 258 |
| 98 | 大石庄深井 | 大石庄深井 | 深井 | 县街 | 石庄村委会 | 大石庄村小组 | 大石庄村民小组 | 1045 |
| 99 | 陆家湾饮水工程 | 陆家湾龙潭 | 泉水 | 县街 | 石庄村委会 | 陆家湾村小组 | 陆家湾村民小组 | 290 |
| 100 | 冲子人饮工程 | 冲子龙潭 | 泉水 | 县街 | 石庄村委会 | 冲子村小组 | 冲子村小组 | 338 |
| 101 | 山咀人饮工程 | 下凤龙潭 | 泉水 | 县街 | 石庄村委会 | 山咀村小组 | 山咀村小组 | 160 |
| 102 | 大地村深井 | 大地村深井 | 深井 | 县街 | 王家庄村委会 | 大地村村小组 | 大地村村民小组 | 571 |
| 103 | 马厂人饮工程 | 马厂深井 | 深井 | 县街 | 王家庄村委会 | 王家庄村委会 | 马厂、太阳冲村民小组 | 1124 |
| 104 | 马厂村人饮工程 | 马龙潭 | 泉水 | 县街 | 王家庄村委会 | 马厂村小组 | 马厂村小组 | 1022 |
| 105 | 曾冲村人饮深井工程 | 曾冲村深井 | 深井 | 县街 | 王家庄村委会 | 曾冲村小组 | 曾冲村、王家庄村民小组 | 631 |
| 106 | 下石江深井 | 下石江深井 | 深井 | 县街 | 石江村委会 | 下石江村小组 | 下石江、祁家庄村民小组 | 747 |
| 107 | 鸣矣河人饮工程 | 鸣矣河龙潭 | 泉水 | 县街 | 鸣矣河村委会 | 鸣矣河 | 德心村、鸣矣河村民小组 | 2292 |
| 108 | 中元良人饮深井工程 | 中元良深井 | 深井 | 县街 | 下元良村委会 | 县街自来水厂 | 县街自来水厂备用水源 | 12000 |
| 109 | 下元良人饮应急深井工程 | 下元良深井 | 深井 | 县街 | 下元良村委会 | 下元良村小组 | 下元良村民小组 | 497 |
| 110 | 白登抗旱应急工程 | 白登深井 | 深井 | 县街 | 下元良村委会 | 白登村小组 | 白登村民小组(备用水源) | 893 |
| 111 | 车铺里抗旱应急工程 | 车铺里深井 | 深井 | 县街 | 下元良村委会 | 车铺里村小组 | 车铺里村民小组(备用水源) | 428 |
| 112 | 小箐口村饮水工程 | 小箐口龙潭 | 泉水 | 县街 | 下元良村委会 | 小箐口村小组 | 小箐口村民小组 | 260 |
| 113 | 中元良饮水工程 | 中元良龙潭 | 泉水 | 县街 | 下元良村委会 | 中元良村小组 | 中元良村民小组 | 309 |
| 114 | 上元良人饮工程 | 上元良深井 | 深井 | 县街 | 下元良堙委会 | 上元良村小组 | 上元良村小组 | 318 |
| 115 | 高潮坝饮水工程 | 高潮坝 | 泉水 | 温泉 | 官庄村委会 | 官庄村委会 | 后甸小村 | 134 |
|  |  |  |  |  |  |  | 奶姆庄村 | 152 |
|  |  |  |  |  |  |  | 却普厂村 | 190 |
|  |  |  |  |  |  |  | 后甸大村 | 284 |
| 116 | 官庄村饮水工程 | 官庄大箐 | 泉水 | 温泉 | 官庄村委会 | 官庄村 | 官庄村 | 345 |
| 117 | 邑尾里村饮水工程 | 邑尾里大箐 | 泉水 | 温泉 | 官庄村委会 | 邑尾里村 | 邑尾里村 | 282 |
| 118 | 澄江村饮水工程 | 澄江村后箐 | 泉水 | 温泉 | 官庄村委会 | 澄江村 | 澄江村 | 270 |
| 119 | 温泉集镇水厂 | 小箐门口水库、黑码箐水库 | 水库 | 温泉 | 甸中村委会 | 安宁市润泉供水有限公司 | 甸中大村 | 265 |
|  |  |  |  |  |  |  | 甸中中村 | 139 |
|  |  |  |  |  |  |  | 甸中小村 | 147 |
|  |  |  |  |  |  |  | 甸中迤村 | 236 |
|  |  |  |  |  |  |  | 珍泉村、沈家庄、羊角村、白塔村、渡船房村、温泉大村、新房子村、甸中外村、 | 5070 |
| 120 | 甸中大村饮水工程 | 温泉街道办甸中大村沟蝼子箐 | 泉水 | 温泉 | 甸中村委会 | 甸中村委会 | 甸中大村 | 265 |
| 121 | 甸中中村、小村饮水工程 | 温泉街道黒蚂箐左岔箐 | 泉水 | 温泉 | 甸中村委会 | 甸中村委会 | 甸中中村、小村 | 283 |
| 122 | 五岗箐饮水工程 | 五岗箐 | 泉水 | 温泉 | 后山村委会 | 后山崀村委会 | 前山崀村 | 415 |
|  |  |  |  |  |  |  | 后山崀村 | 508 |
| 123 | 笔架山村饮水工程 | 笔架山村水池 | 泉水 | 温泉 | 后山村委会 | 笔架山村 | 笔架山村 | 94 |
| 124 | 古崀村饮水工程 | 古崀大箐 | 泉水 | 温泉 | 后山村委会 | 古崀村 | 古崀村 | 142 |
| 125 | 秋木园村饮水工程 | 金叶科技园深井 | 深井 | 温泉 | 后山村委会 | 秋木园村 | 秋木园 | 214 |
| 126 | 牧羊村饮水工程 | 牧羊村村后深井 | 深井 | 温泉 | 后山村委会 | 牧羊村 | 牧羊村 | 469 |
| 127 | 小贵甸村饮水工程 | 小贵甸村龙潭 | 泉水 | 温泉 | 温泉社区 | 小贵甸村 | 龙山村 | 254 |
| 128 | 温泉小村饮水工程 | 温泉老大桥深井 | 浅井 | 温泉 | 温泉社区 | 温泉小村 | 温泉小村 | 1021 |
| 129 | 龙山村饮水工程 | 温泉小村养鸡场深井 | 深井 | 温泉 | 温泉社区 | 龙山村 | 龙山村 | 292 |
| 130 | 普达箐供水工程 | 普达箐水库 | 水库 | 青龙 | 青龙村委会 | 安宁市青龙沛源投资开发有限公司 | 青龙集镇；青龙村委会大李白村、兴龙村；青龙居委会小李白居民小组；赵家庄村委会邑旧村 | 3500 |
| 131 | 青龙街道关甸心供水工程 | 关甸心深井 | 深井 | 青龙 | 白塔村委会 | 安宁市青龙沛源投资开发有限公司 | 青龙集镇；青龙村委会兴龙村、大李白村、打金甸村、杨家箐村；青龙社区居委会小李白居民小组；白塔村委会松坪村、白塔村 | 3500 |
| 132 | 双湄村委会供水工程 | 冷水箐水库、大瓜箐水源点 | 水库、山箐 | 青龙 | 双湄村委会 | 双湄村委会 | 一摆田、双湄、多依树、安康、小河边、花箐村小组 | 1400 |
| 133 | 大瓜箐供水工程 | 大瓜箐水源点 | 山箐 | 青龙 | 双湄村委会 | 界牌村集体 | 界牌小村 | 154 |
|  |  |  |  |  |  |  | 界牌大村 | 103 |
| 134 | 双湄村委会小甸村供水工程 | 甸箐头水源点 | 山箐 | 青龙 | 双湄村委会 | 小甸村集体 | 小甸村 | 65 |
| 135 | 双湄村委会海庙村供水工程 | 背水箐水源点 | 山箐 | 青龙 | 双湄村委会 | 海庙村集体 | 海庙村 | 70 |
| 136 | 赵家庄村委会竹箐供水工程 | 竹箐水源点 | 山箐 | 青龙 | 赵家庄村委会 | 竹箐村民小组 | 赵家庄、立格亩、竹箐口 | 350 |
| 137 | 赵家庄村委会棕树园供水工程 | 棕树园水源点 | 山箐 | 青龙 | 赵家庄村委会 | 棕树园村民小组 | 棕树园 | 53 |
| 138 | 赵家庄村委会争箐供水工程 | 争箐水源点 | 山箐 | 青龙 | 赵家庄村委会 | 争箐村民小组 | 争箐 | 42 |
| 139 | 赵家庄村委会大田亩供水工程 | 大田亩水源点 | 山箐 | 青龙 | 赵家庄村委会 | 大田亩村民小组 | 大田亩 | 83 |
| 140 | 赵家庄村委会关山场供水工程 | 关山场水源点 | 山箐 | 青龙 | 赵家庄村委会 | 关山场村民小组 | 关山场 | 70 |
| 141 | 赵家庄村委会小庄供水工程 | 小庄水源点 | 山箐 | 青龙 | 赵家庄村委会 | 小庄村民小组 | 小庄 | 70 |
| 142 | 赵家庄村委会华家箐供水工程 | 华家箐水源点 | 山箐 | 青龙 | 赵家庄村委会 | 华家箐村民小组 | 华家箐 | 110 |
| 143 | 青龙哨龙潭群 | 青龙哨龙潭 | 龙潭 | 青龙 | 青龙哨 | 云南中烟再造烟叶有限责任公司再造烟叶工厂 | 白塔村委会松坪村、小河口村、赤龙城村、白塔村、罗鸣村、石门村 | 1852 |
| 144 | 老旱坝供水工程 | 老旱坝水库 | 水库 | 青龙 | 青龙村委会 | 打金甸村 | 打金甸村 | 457 |
| 145 | 三家村地表水源供水工程 | 三家村地表水源点 | 地表水（山箐水） | 太平 | 册峨 | 三家村民小组 | 三家村 | 201 |
| 146 | 龙踩踏龙潭集中式供水工程 | 龙踩踏龙潭水源点 | 龙潭 | 太平 | 册峨 | 册峨村委会 | 光莨大村、学田村、册峨甸村、册峨村、一里冲村、三家村 | 1212 |
| 147 | 光莨小村浅水井供水工程 | 光崀小村浅水井 | 浅井 | 太平 | 妥睦 | 光莨小村村民小组 | 光莨小村 | 187 |
| 148 | 象石村深井供水工程 | 象石村深井 | 深井 | 太平 | 读书铺 | 象石村民小组 | 象石村 | 266 |
| 149 | 下凤凰小龙潭供水工程 | 下凤凰小龙潭水源点 | 地表水（山箐水） | 太平 | 读书铺 | 下凤凰村民小组 | 读书铺安置区 | 321 |
| 150 | 上凤凰以公箐独立式水源点供水工程 | 上凤凰以公箐地表水源点 | 地表水（山箐水） | 太平 | 读书铺 | 上凤凰村民小组 | 七孔山村 | 258 |
| 151 | 上凤凰外公箐独立式水源点供水工程 | 上凤凰外公箐地表水源点 | 地表水（山箐水） | 太平 | 读书铺 | 上凤凰村民小组 | 上凤凰村 | 277 |
| 152 | 读书铺火车站深井供水工程 | 读书铺火车站深井 | 深井 | 太平 | 读书铺 | 昆明火车站读书铺分站 | 备用 |  |
| 153 | 火龙村浅水井供水工程 | 火龙村浅水井 | 浅井 | 太平 | 读书铺 | 火龙村民小组 | 火龙村、小河边村 | 421 |
| 154 | 葡萄桥深井供水工程 | 葡萄桥深井 | 深井 | 太平 | 读书铺 | 葡萄桥村民小组 | 葡萄桥村 | 378 |
| 155 | 下凤凰大龙潭集中式供水工程 | 下凤凰大龙潭水源点 | 龙潭 | 太平 | 读书铺 | 安宁珍源供水有限公司 | 下凤凰村、围边桥村、塘房村、茨城村、太平集镇、安灯村、周边10家企业 | 8021 |
| 156 | 猫猫箐龙潭集中式供水工程 | 猫猫箐龙潭水源点 | 龙潭 | 太平 | 猫猫箐 | 妥睦村委会 | 老峨山村、妥睦村、小绕绕村 | 506 |
| 157 | 始甸水库供水工程 | 始甸水库水源地 | 水库 | 太平 | 始甸 | 水管站 | 暂时未供水 |  |
| 158 | 石照壁龙潭集中式供水工程 | 石照壁龙潭水源点 | 龙潭 | 太平 | 大兴 | 安宁珍源供水有限公司 | 太平新村、太平老村、桥头村、高枧槽村、哨上村、糍粑铺村、龙箐村、安灯村、太平集镇、周边5家企业 | 6037 |
| 159 | 青龙哨龙潭 | 青龙哨龙潭群 | 龙潭 | 草铺 | 青龙哨村委会 | 草铺天富公司 | 集镇、上古屯、下古屯、凤麒、草铺、杨柳坝、小石桥、新站片区 | 20000 |
|  |  |  |  |  |  | 青龙哨村 | 青龙哨 | 750 |
| 160 | 水井湾村水源点 | 水井湾村水源点 | 深井 | 草铺 | 青龙哨村委会 | 水井湾村小组 | 水井湾 | 350 |
| 161 | 架良山村水源点 | 架良山村水源点 | 深井 | 草铺 | 草铺村委会 | 昆畹公路42公里处（杨朝贵院内） | 架良山 | 130 |
| 162 | 马明安人饮水源点 | 马明安人饮水源点 | 龙潭 | 草铺 | 草铺村委会 | 马明安村 | 马明安 | 0 |
| 163 | 白土村深井 | 白土村深井 | 深井 | 草铺 | 柳树村委会 | 白土村 | 白土 | 610 |
| 164 | 麒麟供水站 | 麒麟供水站 | 深井 | 草铺 | 麒麟村委会 | 麒麟村委会 | 上麒麟、中麒麟、下麒麟、云康、增福、滴水箐 | 2927 |
| 165 | 平地哨村深井 | 平地哨村深井 | 深井 | 草铺 | 麒麟村委会 | 平地哨村 | 平地哨 | 500 |
| 166 | 箐木林村人饮龙潭 | 箐木林村人饮龙潭 | 龙潭 | 草铺 | 邵九村委会 | 箐木林村 | 箐木林 | 122 |
| 167 | 邵九村上龙潭 | 邵九村上龙潭 | 龙潭 | 草铺 | 邵九村委会 | 邵九村 | 邵九、大海孜 | 1500 |
| 168 | 大箐水库 | 大箐水库 | 水库 | 草铺 | 邵九村委会 | 大箐村 | 大 箐、邵九、大海孜 | 1600 |
| 169 | 大箐村水源点 | 大箐村水源点 | 箐水 | 草铺 | 邵九村委会 | 大箐村 | 大 箐 | 98 |
| 170 | 王家滩黑龙潭 | 王家滩黑龙潭 | 龙潭 | 草铺 | 王家滩村委会 | 王家滩村 | 王家滩 | 350 |
| 171 | 王家滩白龙潭 | 王家滩白龙潭 | 龙潭 | 草铺 | 王家滩村委会 | 坪子村 | 石洞、坪子 | 380 |
| 172 | 九渡村人饮水源点 | 九渡村人饮水源点 | 箐水 | 草铺 | 王家滩村委会 | 九渡村 | 九渡 | 227 |
| 173 | 密马龙村小组供水工程 | 密马龙山泉 | 山泉 | 禄脿 | 密马龙村委会 | 密马龙村小组 | 密马龙 | 96 |
| 174 | 牛厂箐村小组供水工程 | 牛厂箐山泉 | 山泉 | 禄脿 | 密马龙村委会 | 牛厂箐村小组 | 牛厂箐 | 108 |
| 175 | 李家村村小组供水工程 | 李家山泉 | 山泉 | 禄脿 | 密马龙村委会 | 李家村村小组 | 李家村 | 49 |
| 176 | 梨树村村小组供水工程 | 梨树山泉 | 山泉 | 禄脿 | 密马龙村委会 | 梨树村村小组 | 梨树箐 | 149 |
| 177 | 锅底塘村小组供水工程 | 锅底塘山泉 | 山泉 | 禄脿 | 密马龙村委会 | 锅底塘村小组 | 锅底塘 | 86 |
| 178 | 小松稞村小组供水工程 | 小松稞山泉 | 山泉 | 禄脿 | 密马龙村委会 | 小松稞村小组 | 小松稞 | 117 |
| 179 | 滑石板村小组供水工程 | 密马龙水库 | 水库 | 禄脿 | 密马龙村委会 | 滑石板村小组 | 滑石板 | 151 |
| 180 | 红坡村小组供水工程 | 红坡山泉 | 山泉 | 禄脿 | 北冲村委会 | 红坡村小组 | 红坡 | 59 |
| 181 | 石子坡村小组供水工程 | 石子坡山泉 | 山泉 | 禄脿 | 北冲村委会 | 石子坡村小组 | 石子坡 | 66 |
| 182 | 郑家沟村小组供水工程 | 郑家沟山泉 | 山泉 | 禄脿 | 北冲村委会 | 郑家沟村小组 | 郑家沟 | 96 |
| 183 | 小村村小组供水工程 | 小村山泉 | 山泉 | 禄脿 | 北冲村委会 | 小村村小组 | 小村 | 85 |
| 184 | 大栗树村小组供水工程 | 大栗树山泉 | 山泉 | 禄脿 | 北冲村委会 | 大栗树村小组 | 大栗树 | 47 |
| 185 | 马家村村小组供水工程 | 马家村水库 | 水库 | 禄脿 | 北冲村委会 | 马家村村小组 | 马家村 | 17 |
| 186 | 摆衣甸村小组供水工程 | 摆衣甸山泉 | 山泉 | 禄脿 | 北冲村委会 | 摆衣甸村小组 | 摆衣甸 | 96 |
| 187 | 李家院村小组供水工程 | 李家院泉水 | 泉水 | 禄脿 | 北冲村委会 | 李家院村小组 | 李家院 | 163 |
| 188 | 北冲丁家村供水工程 | 月亮箐山泉 | 山泉 | 禄脿 | 北冲村委会 | 丁家村小组 | 丁家村小组 | 290 |
| 189 | 北冲中村小组供水工程 | 盘海凹山泉 | 山泉 | 禄脿 | 北冲村委会 | 中村小组 | 中村小组 | 294 |
| 190 | 北冲石子坡水厂 | 石子坡水库 | 水库 | 禄脿 | 北冲村委会 | 北冲村委会 | 石子坡、李家院、郑家沟、大栗树、小村、中村、丁家村 | 1041 |
| 191 | 琚家营村小组供水工程 | 琚家营水库 | 山泉 | 禄脿 | 艾家营村委会 | 琚家营村小组 | 琚家营 | 406 |
| 192 | 大庄村小组供水工程 | 静龙凹山泉 | 山泉 | 禄脿 | 艾家营村委会 | 大庄村小组 | 大庄 | 393 |
| 193 | 艾家营村小组供水工程 | 琚家营水库 | 水库 | 禄脿 | 艾家营村委会 | 艾家营村委会 | 艾家营村小组 | 386 |
| 194 | 陈家营村小组供水工程 | 琚家营水库 | 水库 | 禄脿 | 艾家营村委会 | 艾家营村委会 | 陈家营村小组 | 415 |
| 195 | 小凹子村小组供水工程 | 小凹子深井 | 深井 | 禄脿 | 艾家营村委会 | 小凹子村小组 | 小凹子 | 51 |
| 196 | 阿箐冲村小组供水工程 | 阿箐冲龙潭水 | 龙潭水 | 禄脿 | 海湾村委会 | 阿箐冲村小组 | 阿箐冲 | 66 |
| 197 | 石龙坝水库供水工程 | 石龙坝水库 | 水库 | 禄脿 | 海湾村委会 | 禄脿街道办事处 | 集镇备用水源 |  |
| 198 | 官地村小组供水工程 | 官地村深井 | 深井 | 禄脿 | 庄科村委会 | 官地村小组 | 官地 | 164 |
| 199 | 下禄脿村小组供水工程 | 小村龙潭、马头湾龙潭 | 龙潭水 | 禄脿 | 安丰营村委会 | 下禄脿村小组 | 下禄脿村小组 | 660 |
|  |  |  |  | 禄脿 |  | 禄脿街道办事处 | 备用水源 |  |
| 200 | 安丰营村小组供水工程 | 本村深水井 | 深井 | 禄脿 | 安丰营村委会 | 安丰营村小组 | 安丰营村小组 | 280 |
| 201 | 大哨村小组供水工程 | 麻龙林场龙潭 | 龙潭水 | 禄脿 | 安丰营村委会 | 大哨村小组 | 大哨村小组 | 845 |
| 202 | 禄脿自来水厂 | 上村箐、石板箐 | 水库 | 禄脿 | 庄科村委会 安丰营村委会 | 禄脿自来水厂 | 庄科、大庄、 艾家营、 华云村、 上村、下村 、官地村、朱家箐、 吴家村、 安丰营片区、 大石凹、 云丰村、 琚家营、陈家营、 海湾、 邑头村、 白邑村、 下禄裱、 禄脿、 上禄脿、 大哨、禄脿集镇片区、禄脿服务区 | 9008 |

抄送：市委办公室，市人大常委会办公室，市政协办公室，市纪委
办公室，市法院，市检察院，市人武部。

安宁市人民政府办公室                    2018年7月18日印发