2019年安宁市财政局预算绩效再评价

汇总报告

项目名称：安宁市财政局预算绩效再评价

项目单位：安宁市财政局

主管部门：安宁市财政局

委托单位：安宁市财政局

评价机构：昆明旭坤会计师事务所有限责任公司

2021年5月

目录

一、 项目基本情况	1

（一）再评价背景、目的	1

（二）被评价项目情况	2

（三）项目立项依据	4

（四）实施内容	6

（五）绩效目标及完成情况	8

（六）资金使用情况	9

（七）组织及管理情况	11

二、绩效评价工作情况	12

（一）评价的依据	12

（二）绩效评价体系制定过程	12

（三）绩效评价原则、评价方法等	13

（四）绩效评价实施过程	13

三、评价结论	14

（一）评价结果	14

（二）主要绩效	15

四、经验、问题和建议	15

（一）主要经验及做法	15

（二）存在的问题	19

（三）改进措施及建议	27

五、其它需要说明事项	31

- 2019年安宁市财政局预算绩效再评价报告

为科学、规范完成安宁市财政支出绩效评价工作，根据《安宁市财政局关于开展预算绩效再评价工作的公告》的要求，安宁市财政局对项目开展预算绩效再评价。昆明旭坤会计师事务所有限责任公司受安宁市财政局委托，进行具体评价工作，形成预算绩效再评价汇总报告。

# 一、 项目基本情况

## （一）再评价背景、目的

2019年，在以习近平同志为核心的党中央领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，安宁市为全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，落实党中央、国务院决策部署，严格执行安宁市第六届人民代表大会第三次会议审查批准的预算，扎实做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作和市委、市政府的中心工作，以落实“六保”任务为目标，优化财政支出结构，提高财政支出的公共性、普惠性。

安宁市为认真贯彻落实全面实施预算绩效管理的有关要求，继续加强预算绩效管理工作，扎实开展好绩效监控、绩效评价及结果运用、信息公开、制度建设等各项工作，积极构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系；突出结果导向，着力提高财政资源配置效率和使用效益，提升预算管理水平和政策实施效果，推动政府效能提高和财政资金聚力增效，实现预算绩效管理常态化、规范化、法治化。重点向产业转型升级、创新驱动、素质提升、民生等领域倾斜。

## （二）被评价项目情况

根据《安宁市财政局关于开展预算绩效再评价工作的公告》，2019年安宁市财政局预算绩效再评价项目7个，被评价单位涉及7家，评价金额共计17,833.94 万元。2019年安宁市财政局预算绩效再评价项目详见下表：

| 序号 | 项目名称 | 主管单位 | 实施单位 | 评价金额（万元） | 评价金额占总金额比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南环一级公路PPP项目 | 安宁市交通运输局 | 安宁南环公路建设有限责任公司 | 7,213.94 | 40.45% |
| 2 | 梦云南·温泉山谷国际网赛中心项目 | 安宁温泉旅游度假区管理委员会 | 云南温泉山谷康养度假运营开发（集团）有限公司 | 5,500.00 | 30.84% |
| 3 | 天然气置换 | 安宁市住房和城乡建设局 | 安宁市蓝焰燃气有限公司 | 3,500.00 | 19.63% |
| 4 | 螳川干部综合素质提升教育培训经费 | 中国共产党安宁市委员会组织部 | 安宁市发展和改革局、安宁市农业农村局、中共安宁市委组织部、安宁市投资促进局、安宁市大健康产业办公室、中国共产党安宁市委员会宣传部、中国共产党安宁市委员会精神文明建设办公室、中国共产党安宁市委员会政法委员会、中国共产党安宁市委员会党校、中国共产主义青年团安宁市委员会。 | 600 | 3.36% |
| 5 | 医疗卫生服务信息化建设项目经费 | 安宁市卫生健康局 | 安宁市医疗共同体 | 500 | 2.80% |
| 6 | 教科研、师训干部培训费 | 安宁市教育体育局 | 安宁市基础教育发展中心 | 385 | 2.16% |
| 7 | 省属企业移交属地社会化管理服务经费 | 安宁市社会保险局 | 安宁市社会保险局、金方街道办事处、禄裱街道办事处 | 135 | 0.76% |
| 合计 |  |  |  | 17,833.94 | 100.00% |

安宁市财政局预算绩效再评价项目中，南环一级公路PPP项目作为社会资本运作的建设类项目，评价金额占总评价金额的40.45%；梦云南·温泉山谷国际网赛中心项目作为安宁市政府招商引资的体育产业类项目，评价金额占总评价金额的30.84%；天然气置换（评价金额占总评价金额的19.63%），医疗卫生服务信息化建设项目（评价金额占总评价金额的2.80%），省属企业移交属地社会化管理服务项目（评价金额占总评价金额的0.76%），三个项目作为民生类项目，评价金额占总评价金额的23.19%；螳川干部综合素质提升教育培训项目（评价金额占总评价金额的3.36%），教科研、师训干部培训项目（评价金额占总评价金额的2.16%）两个项目作为素质提升类项目，评价金额占总评价金额的5.52%。项目分类情况见下表：

| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 评价金额 | 评价金额占总金额比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 社会资本运作类 | 南环一级公路PPP项目 | 7,213.94 | 40.45% |
| 2 | 招商引资类 | 梦云南·温泉山谷国际网球中心项目 | 5,500.00 | 30.84% |
| 3 | 民生类 | 天然气置换项目、医疗卫生服务信息化建设项目、省属企业移交属地社会化管理服务 | 4,135.00 | 23.19% |
| 4 | 素质提升类 | 螳川干部综合素质提升教育培训项目、教科研、师训干部培训费项目 | 985.00 | 5.52% |
| 总计 |  |  | 17,833.94 | 100.00% |

## （三）项目立项依据

2019年安宁市财政局预算绩效再评价项目7个，各个项目的立项依据如下：

1.南环一级公路PPP项目

根据《关于印发<政府和社会资本合作项目财政管理暂行办法>的通知》（财金〔2016〕92号）、《财政部关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》（财金〔2019〕10号）等相关规定，以及《安宁市南环一级公路政府和社会资本合作（PPP）项目合同》、《安宁市南环一级公路PPP项目合同补充协议（一）》中关于建设期绩效考核指标及付费办法的要求开展实施南环一级公路PPP项目。

2.梦云南·温泉山谷国际网赛中心项目

根据安宁市企业投资项目备案证（安发改投资备案〔2018〕114号）以及（安发改投资备案〔2019〕95号）开展实施梦云南·温泉山谷国际网赛中心项目。根据安宁市企业投资项目备案证（安发改投资备案〔2018〕112号）开展实施温泉山谷运动综合服务馆。

3.天然气置换

根据《关于核准安宁市蓝焰燃气有限公司建设安宁市天然气置换工程项目的批复》（安发改投资核准﹝2016﹞4号）、《关于安宁蓝焰燃气有限公司建设天然气置换草铺门站工程项目的批复》（安发改投资﹝2016﹞77号）、《关于安宁蓝焰燃气有限公司天然气置换草铺门站工程项目用地面积和建筑面积变更的批复》（安发改投资﹝2017﹞133号）的要求，开展实施天然气置换项目。

4.螳川干部综合素质提升教育培训经费

根据中共安宁市委办公室关于印发《安宁市2019年“螳川干部综合素质提升行动计划”实施方案》的通知（安办通〔2018〕105号）开展实施螳川干部综合素质提升教育培训。

5.医疗卫生服务信息化建设项目经费

根据2018年9月18日安宁市人民政府常务会议要求及2018年9月28日安宁市卫生与计划生育局同意实施《安宁市医疗共同体关于市区域医疗信息化项目建设的请示》，开展实施本项目。

6.教科研、师训干部培训费

根据《关于云南省教育厅印发关于加强中小学教师培训工作有关文件的通知》(云教师〔2017〕3号)开展教研师训、发放规模较小学校教师研训工作经费补助两子项目；根据《2015年安宁市名师工作室建设工作安排意见》（安教发〔2015〕4号）要求，开展名师（校长）工作室师训子项目；根据《关于进一步加快推进教育事业改革与发展的实施意见》（安发〔2016〕24号）要求开展课堂教学实验改革子项目。

7.省属企业移交属地社会化管理服务经费

根据云南省劳动和社会保障厅云南省财政厅关于印发《云南省企业退休人员社会化管理服务经费管理使用暂行办法》的通知(云劳设发〔2008〕22号)、《云南省人民政府办公厅关于落实省属企业退休人员移交属地社会化管理服务工作的实施意见》(云政办发〔2007〕203号)等文件精神和要求，实施省属企业移交属地社会化管理服务项目。

## （四）实施内容

根据项目申报资料及实地走访调查，每个项目的实施内容如下：

- 1.南环一级公路PPP项目

本项目运营期内容主要包括道路养护管理、道路绿化养护、道路清扫保洁、编制应急预案、缴纳运营期保险等内容。

- 2.梦云南·温泉山谷国际网赛中心项目

在安宁温泉街道办事处羊角社区建设网赛中心，包含7,970个座位的ATP500一个主场馆（外场观众座位6,412个，内场观众座位1,546个，无障碍观众座位12个）、两个600座位半决赛赛场、4片预赛和训练场及配套设施。

在安宁温泉街道办事处羊角社区羊角居民小组建设运动综合馆，包含办公室、餐厅、会议室、体育健身房、多功能用房等综合服务馆。

- 3.天然气置换

新增管道工程、新增调压站工程、隐患整改工程、天然气门站工程、天然气用户置换。

- 4.螳川干部综合素质提升教育培训

开展12次干部专业化能力提升培训，3次中青年干部能力提升，1次公务员队伍素质提升培训。

- 5.医疗卫生服务信息化建设项目

建设安宁市区域信息安全监管系统，安宁市基层医疗卫生信息系统，基本公共卫生系统，基层医疗机构信息网络建设，安宁市区域医疗信息硬件建设。

- 6.教科研、师训干部培训费

开展教师研训，名师（名校长）工作室师训，蹲点助推教学课堂改革实验研究，发放规模较小学校教师研训工作经费补助。

- 7.省属企业移交属地社会化管理服务经费

开展企业退休人员文体活动、企业退休人员节日慰问以及加强企业退休人员管理服务机构及队伍的建设。

## （五）绩效目标及完成情况

各项目的绩效目标及完成情况如下：

| 序号 | 项目名称 | 产出目标 | 效果目标 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南环一级公路PPP项目 | 资本金到位率100%；融资到位率100%；制定运营保障计划；完善综合养护机构及设施；建立保障运营机制，制定应急预案；缴纳运营期保险；综合养护（道路养护管理、道路绿化养护、道路清扫保洁）情况较好。 | 经济：建设道路网络，保障交通运行；拓宽与社会资本合作方式，增强资金使用效益；缓解周围国道交通压力；社会：通过道路网络打通，带动地区经济运行；生态：绿化种植美化公路环境。 | 产出目标：融资到位率99.35%，制定运营保障计划未执行；制定的应急预案未取得批准，综合养护机制不完善，养护人员管理混乱；综合管养台账不规范，未能体现管养面积等可衡量数量，效果目标基本实现。 |
| 2 | 梦云南·温泉山谷国际网赛中心项目 | 网赛中心主场馆建设-2、-1、1层，半决赛场开工建设、预赛及训练场开工建设；综合体育管及配套设施主体建设完成，固定资产投入达45900万元；总投资额完成率达50%。 | 经济：增加就业岗位，当地财政税收收入，吸引投资；社会：完善城市基础设施，提高城市品位，提高城市综合竞争能力；生态：改善温泉山谷景观，提高辖区内人居环境质量，推动当地体育事业长期发展，当地居民满意度较高。 | 产出目标：网赛中心半决赛场、预赛及训练场尚未开工建设；固定资产投入达8,592.11万元，总投资额完成率达12.9%。效果目标经济效益已实现，其它效益部分实现，待项目完成投入使用后全部实现。 |
| 3 | 2018年天然气置换 | 门站工程、管道工程、隐患整改工程、用户置换、远传表置换，资本投入达到8,000.00万元。 | 优化燃气能源结构，提高燃气质量，减少城市大气污染，节约能源，提高居民生活质量，受益对象满意度高。 | 产出目标：门站工程完成未验收，管道工程（武家庄至和盛路完成60%，太极南路干管工程、沿川北路干管建设已完成）、隐患整改工程进度达70%，远传表置换进度67%，效果目标基本实现。 |
| 4 | 螳川干部综合素质提升教育培训经费 | 在2019年1月至9月期间开展12次干部专业化能力提升培训，3次中青年干部能力提升，1次公务员队伍素质提升培训；培训干部550人，每期培训领导带队人数2-3人。每期异地培训不超过7天，每期培训费用不超过40万。 | 增强法纪意识，干部在培训基础上做到了制度创新，提升业务技能，更新干部队伍知识，持续创造了高效管理型领导班子，受训人员对项目的满意度高。 | 产出目标：1次中青年干部能力提升班未开展，1次公务员队伍素质提升培训未开展，3个实施单位异地培训超过7天，1个培训班次在2019处10月进行，1个培训班费用超标，5个班次超范围报销交通费，一个班培训费超过40万。效果目标基本实现。 |
| 5 | 医疗卫生服务信息化建设项目经费 | 信息安全监管系统建设（安装并测试通过13个硬件，4个软件），基层医疗卫生信息系统建设（安装并联通8所卫生院、64个卫生室的14套系统相关软件）；基本公共卫生系统建设（安装并联通社区卫生服务中心、卫生院、卫生室、民营机构等3套系统相关软件）；基层医疗机构信息网络建设（网络联通：7个社区卫生服务中心、8所卫生院、64个村卫生室的专线网络）；医疗信息硬件建设（安装3台电视、9套电脑台式机、3台电脑微型主机硬件）。 | 加强医疗系统信息、数据、共享、网络的安全性；实现医疗卫生信息互通、资源共享；提高卫生机构工作服务质量；加强便民医疗水平；受益对象对该项目的满意度。 | 产出目标：信息安全监管系统建设、基层医疗卫生信息系统建设、基本公共卫生系统建设、基层医疗机构信息网络建设医疗信息硬件建设完成，效果目标基本实现。 |
| 6 | 教科研、师训干部培训费 | 教师研训（开展网络研修完成24课时；开展教师专业技能提升专项培训372课时；开展安宁市新教师岗前培训班24课时；开展校长、园长高级研修54课时；教师研训考评结果为优），名师（名校长）工作室师训（集中研修和专题研修活动65次；开展示范课研讨课活动127节次；送教送培下校、下乡活动74次；开展专题讲座61场；开展课题研究8项）；开展2所学校课堂教学实验改革；发放5所规模较小学校教师研训工作经费补助。 | 发挥参训对象的引领示范作用；提高教师队伍的整体素质；提升教师学科专业知识水平；提高学校整体教学质量；持续提高教育教学质量；受训教师满意度较高。 | 产出目标：教师研训、名师（名校长）工作室师训完成，完成开展3所学校课堂教学实验改革，发放5所规模较小学校教师研训工作经费补助，效果目标基本实现。 |
| 7 | 省属企业移交属地社会化管理服务经费 | 管理退休人员人数超过1.71万人，配备专职管理服务工作人员数量超过59人；社保局活动举办节日慰问2次，慰问人数160人；金方街道举办活动超过6次，慰问退休职工人数432人，禄裱街道举办活动超过4次，慰问退休职工人数65人 | 提高退休人员幸福感；加强退休人员社会化管理；减轻企业压力、提高管理服务质量；持续提高社会化管理服务水平，提升退休人员幸福感；受益对象满意度高。 | 产出目标：完成管理退休人员人数超过1.81万人，配备专职管理服务工作人员数量超过61人；社保局活动举办节日慰问2次，慰问人数160人；金方街道举办活动超过6次，慰问退休职工人数432人，禄裱街道举办活动超过4次，慰问退休职工人数65人。效果目标基本实现。 |

## （六）资金使用情况

- 1.资金来源情况

安宁市财政局根据《安宁市财政局2019年部门预算财政拨款支出批复》(安财发〔2019〕07号)、经安宁市政府批示的拨付资金请示的文件及其它资金申请资料，安排7个再评价项目的财政预算为17,833.94万元，具体预算情况见下表:

| 序号 | 项目名称 | 预算或下达文件 | 批复或下达金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南环一级公路PPP项目 | 2019年经安宁市政府批示的资金申请文件 | 7,213.94 |
| 2 | 梦云南·温泉山谷国际网赛中心项目 | 2019年经安宁市政府批示的资金申请文件及财政局公文处理签〔2019〕43号，〔2019〕420号，〔2019〕1062号，〔2019〕1450号、〔2019〕2174号、〔2019〕2532号 | 5,500.00 |
| 3 | 天然气置换 | 2019年经安宁市政府批示的资金申请文件 | 3,500.00 |
| 4 | 螳川干部综合素质提升教育培训经费 | 安财发〔2019〕07号 | 600.00 |
| 5 | 教科研、师训干部培训费 | 安财发〔2019〕07号 | 385.00 |
| 6 | 医疗卫生服务信息化建设项目经费 | 安财发〔2019〕07号 | 500.00 |
| 7 | 省属企业移交属地社会化管理服务经费 | 安财发〔2019〕07号 | 135.00 |
| 合计 |  |  | 17,833.94 |

- 2.主管单位资金使用情况

2019年7个再评价项目主管单位到位财政资金17,975.32 万元，支出17,785.66万元，未支出189.66 万元，主管单位项目收支明细见下表：

| 序号 | 项目名称 | 资金收入情况 | 资金使用情况 | 资金结余情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南环一级公路PPP项目 | 7,213.94 | 7,213.94 |  |  |
| 2 | 梦云南·温泉山谷国际网赛中心项目 | 5,500.00 | 5,500.00 |  |  |
| 3 | 天然气置换 | 3,500.00 | 3,500.00 |  |  |
| 4 | 螳川干部综合素质提升教育培训经费 | 600.00 | 417.36 | 182.64 |  |
| 5 | 医疗卫生服务信息化建设项目经费 | 500.00 | 500.00 |  |  |
| 6 | 教科研、师训干部培训费 | 390.14 | 390.14 |  | 2019年项目资金来源本级财政预算385.00万元，上年学校交加5.14万元，项目资金到位合计390.14万元。 |
| 7 | 省属企业移交属地社会化管理服务经费 | 271.24 | 264.22 | 7.02 | 2019年项目资金来源于云南省级财政136.24万元，安宁市本级财政预算135.00万元，项目资金到位合计271.24万元。 |
| 合计 |  | 17,975.32 | 17,785.66 | 189.66 |  |

- 3.实施单位资金使用情况

2019年7个再评价项目的实施单位收到财政资金总计17,651.02万元，支出17,458.33万元，未支出192.67万元，实施单位项目收支明细见下表：

| 序号 | 项目名称 | 资金收入情况 | 资金使用情况 | 资金结余情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南环一级公路PPP项目 | 7,213.94 | 7,131.96 | 81.98 |  |
| 2 | 梦云南·温泉山谷国际网赛中心项目 | 5,500.00 | 5,500.00 |  |  |
| 3 | 天然气置换 | 3,500.00 | 3,500.00 |  |  |
| 4 | 螳川干部综合素质提升教育培训经费 | 417.36 | 417.36 |  |  |
| 5 | 医疗卫生服务信息化建设项目经费 | 500.00 | 500.00 |  |  |
| 6 | 教科研、师训干部培训费 | 276.50 | 213.41 | 63.09 |  |
| 7 | 省属企业移交属地社会化管理服务经费 | 243.22 | 195.60 | 47.60 |  |
| 合计 |  | 17,651.02 | 17,458.33 | 192.67 |  |

## （七）组织及管理情况

1.项目组织管理

安宁市财政局负责下发部门预算资金文件、负责项目资金监督管理。项目完成后牵头组织开展年度专项实施情况绩效评价工作，并根据实际情况合理运用评价结果。各项目主管单位负责项目牵头申报、组织实施、项目执行和项目实施过程的日常监管。各项目实施单位负责项目的具体实施。

2.项目管理和资金管理

项目管理上主要执行各项目主管单位相应的项目管理办法及措施和实施单位制定的项目建设管理制度。

资金管理上主要执行《会计法》、《政府会计制度》、以及各项目主管单位及实施单位制定的财务制度。

# 二、绩效评价工作情况

## （一）评价的依据

1、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

2、《中共云南省委云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）

3、《安宁市财政局关于开展预算绩效再评价工作的公告》

4、各项目相关依据

## （二）绩效评价体系制定过程

1.前期调研

在受托对项目开展绩效评价后，项目组及时与安宁市交财政局、各项目主管单位及实施单位进行沟通，了解项目的基本情况，包括项目实施背景、计划实施内容、预算安排情况、组织实施流程、资金拨付流程等，并收集相关文件资料。

2.研究文件

在开展绩效评价后，项目组及时取得项目相关文件进行研读，及时组织评价人员开会，培训对文件内容进行传达。

3.绩效评价指标体系的设计

根据前期调研结果和对相关文件资料的研读，编制项目绩效再评价指标体系及再评价工作实施方案，并就绩效评价指标体系的可行性，合理性与安宁市财政局进行沟通。根据反馈意见修正、补充完善相关意见及建议，最后形成最终绩效评价指标体系。

## （三）绩效评价原则、评价方法等

1.绩效评价原则

科学规范，绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。公正公开，绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。绩效相关，绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法

本次绩效评价采用的方法包括指标评价、数据采集和社会调查。

## （四）绩效评价实施过程

1.数据填报和采集

2021年5月，项目组就所需采集的数据与各项目主管单位及实施单位项目责任人进行沟通，实际走访各项目主管单位及实施单位收集资金使用情况、项目目标完成情况、项目管理制度与执行情况等相关资料，所有数据经核查后汇总。

2.社会调查

2021年5月，项目组采用微信小程序的方式发放了线上问卷对项目社会效益和项目实施满意度进行调查，了解实施单位对项目的评价情况，并根据问卷调查反馈结果对效益情况及满意度进行评定。

3.数据分析和撰写报告

2021年5月，项目组根据绩效评价的原理和安宁市财政局的要求，对采集的数据进行甄别、分析；同时，提炼结论、撰写报告，并与项目单位保持充分沟通，确保每个观点有理有据。在规定时间内完成报告初稿后，与被评价单位交换意见，修正、补充完善相关意见及建议，最后形成项目绩效评价报告。

# 三、评价结论

## （一）评价结果

运用项目组制定的评价体系及评分标准，通过对各项目数据采集、问卷调查及访谈等，对项目绩效进行客观评价，7个项目汇总评分体系评分结果为84.22分，绩效评级为“良”。汇总评分体系表如下：

| 序号 | 项目名称 | 评价金额（万元） | 评价金额占总金额比 | 分值 | 单个项目得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南环一级公路PPP项目 | 7,213.94 | 40.45% | 40.45 | 85.70% | 34.67 |
| 2 | 梦云南·温泉山谷国际网赛中心项目 | 5,500.00 | 30.84% | 30.84 | 79.35% | 25.17 |
| 3 | 2018年天然气置换 | 3,500.00 | 19.63% | 19.63 | 84.40% | 16.57 |
| 4 | 螳川干部综合素质提升教育培训经费 | 600 | 3.36% | 3.36 | 85.79% | 2.88 |
| 5 | 医疗卫生服务信息化建设项目经费 | 500 | 2.80% | 2.8 | 86.77% | 2.43 |
| 6 | 教科研、师训干部培训费 | 385 | 2.16% | 2.16 | 84.81% | 1.83 |
| 7 | 省属企业移交属地社会化管理服务经费 | 135 | 0.76% | 0.76 | 88.47% | 0.67 |
| 合计 |  | 17,833.94 | 100.00% | 100 |  | 84.22 |

## （二）主要绩效

基于对每个项目指标评分、问卷调查以及对若干关键绩效环节的资料调研和整理，得出如下综合评价结论:

项目的实施管理较规范，财政资金投入使用后，大部分项目基本完成预定目标，项目的效益基本实现。但每个项目在实施过程中都存在一些问题，如项目决策方面：前期调研不充分，预算管理方面：绩效目标设立不完整、不可衡量，预算编制不充分；资金管理方面：未专款专用，未按财会制度执行；项目管理方面：制度不健全，监管措施未得到有效执行，档案管理不规范。

# 四、经验、问题和建议

## （一）主要经验及做法

根据项目特点、完成情况、产生的效益分析，项目的主要经验及做法如下：

1.社会资本运作的建设类项目，拓宽与社会资本合作方式，增强资金使用效益。

项目采用PPP模式建设实施，由云南云桥建设股份有限公司、安宁市交通投资有限公司分别按照80%：20%的股权比例出资组建安宁市南环公路建设有限责任公司。经安宁市人民政府授权，南环公路建设公司与安宁市交通运输局签署了《安宁市南环一级公路政府和社会资本合作（PPP）项目合同》，获得为期12年的特许经营期（建设期2年+运营期10年），并负责本项目的投融资、建设（含施工）、运营维护及移交。运营期满后，南环公路建设公司将所有项目资产无偿移交给安宁市交通运输局或政府指定的其他机构。因政府规划变更后，政府不能再直接进行担保借款，通过PPP融资的方式将融资主体从政府机构转移至社会机构，通过逐年支付回购金及补助等形式有效降低资金压力，减少担保风险，增强资金使用效益。

2.政府招商引资的体育产业类项目，引入ATP赛事，打造国际网赛小镇。

安宁市政府通过招商引资方式引进该项目。安宁市政府与温泉山谷公司签订投资协议，安宁市政府支持且扶持温泉山谷公司建设国际网赛中心、综合体育馆等体育产业类项目及ATP、WAP等赛事的后期引入和运营，根据温泉山谷公司对体育产业类项目引入和运营给予总额为32,100万元的资金扶持。全力打造安宁温泉国际网赛小镇，提高安宁温泉的知名度，推动安宁市体育事业的发展，同时带动温泉山谷的旅游业发展，提高安宁市城市综合竞争能力。

3.民生类项目，从居民生活起居、养老、医疗等方面落实民生保障，有益于维护社会稳定，促进社会和谐，增进社会团结。

天然气置换项目中置换远传表，实现智能化管理。远传燃气表的更换避免错抄、漏抄、估抄和不规范用能现象的发生，解决了抄表难、收费难、统计分析及管理难等一系列的问题，规范用户，可实行远程控制表具燃气的通断，从而有效提高抄表质量，抄表效率和减小企业燃气供销差等经济效益。此外，智能远传燃气表的应用会增加住宅小区的智能化含量，提高居民生活小区的现代化管理水平，实现用户缴费线上全面覆盖，缴费零跑腿，符合国家“节能降耗”的倡导。

医疗卫生服务信息化建设项目使用PDCA循环思想，提高软件的质量PDCA循环思想即Plan（计划）、Do（执行）、Check（检查）和Act（处理），在质量管理活动中，要求把各项工作按照作出计划、计划实施、检查实施效果，然后将成功的纳入标准，不成功的留待下一循环去解决。共同体医疗卫生服务信息化建设项目根据该思想，加强对软件项目质量的不断持续改进，在软件测试环节安排合理时间，对软件进行充分测试；加强对软件缺陷率的统计，提高软件的质量。

省属企业移交属地社会化管理服项目设立三级联动服务机制。金方街道设立专门的内设服务机构，在社会保障中心加设退休人员管理服务办公室，设退休专干人员1员；社区设退管服务站，配备多名退休服务工作人员，主要上联系街道和昆钢后勤保障部，下对接小组干部和直接服务退休职工，负责好日常工作正常运转。

4.素质提升类项目，通过培训提高领导干部、教师队伍素质。

螳川干部综合素质提升教育培训项目统一部署，合理规划干部培训。安宁市“螳川干部综合素质提升行动计划”实施方案在市委的统一领导下，市委组织部牵头抓总，相关责任单位具体负责专题培训方案拟制和培训组织。确保安宁市级党和国家机关机构改革后，教育培训工作秩序不乱、力度不减。课程设置紧密结合安宁市干部队伍实际，紧扣安宁市经济社会发展需要；每个专题必须安排习近平新时代中国特色社会主义思想和党性党风纪教育课程，同时也要把传承和弘扬中华优秀传统文化教育列为重要的培训内容。注重课堂教学与现场教学相结合，充分考虑现场教学点的甄选，使参训学员能够在培训中对标先进找差距、开拓眼界增信心。

教科研、师训干部培训项目在课堂教学改革方面，改变教师“一言堂”，实行“三六一”教学理念，提高教学质量。安宁一中七年级进行课堂教学实验改革，安宁市基础教育发展中心对三所学校的改革模式进行蹲点调研，研究研究苏派教学体系，改变教师“一言堂”（即教师主讲整堂课），实行“三六一”教学理念（一堂课教师讲30%的时间，学生用60%的时间练习或实践，用10%的时间进行课堂总结）。该模式强调以学生为中心，注重学生在团队中的主体作用，提高学生的积极性，提高教学质量。

## （二）存在的问题

1.项目决策方面

梦云南·温泉山谷国际网赛中心、天然气置换项目因前期调研不充分，导致项目进度缓慢；教科研、师训干部培训费项目因前期调研不充分，导致计划工作与实际工作不一致。

（1）云南温泉山谷网赛中心可研报告中项目的建设周期为24个月，运动综合服务馆可行性研究报告中项目的建设周期为20个月。本项目于 2018 年 12 月 4 日已开工建设，截止2019年12月31日，云南温泉山谷网赛中心主场馆完成-2层、-1层、1层的建设，边坡支护工程；综合运动服务馆完成主体建设工程、屋面工程。经施工单位、监理单位、造价单位三方审定的固定资产投入为8,592.11万元，占承诺固定资产投资（91,800.00万元）的6.09%。项目实施过程中，主场馆的边坡支护工程受地势影响，浇灌难度加大，进度缓慢。项目前期调研不充分，导致项目主场管建设进度缓慢。

（2）天然气置换项目：项目实施过程中，由于管网运行年限较长（已超过25年）、以及受地下杂散电流、电化学腐蚀、物理腐蚀及土壤酸碱腐蚀等影响，燃气管道因腐蚀而导致的燃气泄漏问题增多，隐患整改点多面广，地下其他管线设施复杂，实施起来较为困难，造成隐患整改工程工期较长。武家庄至和盛的天然气连通管道需穿越绕城高速、铁路，建设难度大、协调困难，造成管道工程未完成。

（3）教科研、师训干部培训费项目：名师（校长）工作室师训方面，安宁市基础教育发展中心计划拨付12个名师（8个名师、4个名校长）工作室1,000,000.00元。2019年因名师党为群退休，冯菊辉工作调动，安宁市基础教育发展中心实际只拨付10个名师工作室800,000.00元，未拨付的200,000.00元于2020年上交至安宁市教育体育局。

2.制度健全方面

南环一级公路PPP项目主管单位安宁市交通运输局，梦云南·温泉山谷国际网赛中心项目主管单位安宁温泉旅游度假区管理委员会、医疗卫生服务信息化建设项目主管单位 安宁市卫生健康局、省属企业移交属地社会化管理服务经费项目主管单位安宁市社会保险局4个项目主管单位未制定项目管理制度，医疗卫生服务信息化建设项目实施单位安宁市医疗共同体未制定项目实施制度。

3.实施方案及监管措施执行方面

（1）螳川干部综合素质提升教育培训经费项目：《安宁市2019年“螳川干部综合素质提升行动计划”实施方案的通知》（安办通〔2018〕105号）规定“异地培训往返交通费由各派员单位承担（社区干部除外），每期参训人员控制在50人以内，培训班单期时间控制在7天以内，每期培训班使用干部教育经费原则上控制在40万元以内”。主管单位安宁市中共市委组织部超范围报销市内交通25,400.00元，超标准报销市投促局专组织的题培训班异费用超标1.48万元。实施单位市投促局、市委宣传部、市农业局组织的专题培训班人数超标总计10人；市投促局专组织的题培训班异地培训天数超标2天，市投促局专组织的题培训班异费用控制超标1.48万元。

（2）教科研、师训干部培训费项目：2019年5月20日安宁市教育体育局党组会议纪要第8期要求教科研训经费按月排出计划，项目实施单位基础教育发展中心未按月排出计划。

（3）省属企业移交属地社会化管理服务经费项目实施单位金方街道未设立专职管理人员：金方街道未设立专职管理人员，而是由街道其他工作人员进行兼职，不符合《云南省企业退休人员社会化管理服务经费管理使用暂行办法》第四条（二）“按与退休人员1:300左右比例配备的专职管理服务人员......”的规定。

4.预算管理方面

（1）绩效目标方面：南环一级公路PPP项目，教科研、师训干部培训费项目设定的绩效目标不可衡量。教科研、师训干部培训费项目、省属企业移交属地社会化管理服务经费项目设定的目标不完整，不能反应项目的实际工作。

（2）预算编制方面：教科研、师训干部培训费项目预算编制不充分，项目批复经费预算为3,850,000.00元，2019年安宁市教育体育局实际拨付给基础教学发展中心2,765,000.00元用于教师研训、名师（校长）工作室师训、课堂教学实验改革、发放较小规模学校教师研训经费补助，2019年度基础教学发展中心实际支出2,134,100.51元，未支出经费630,899.49元，占安宁市教育体育局拨款的22.82%。项目预算编制不充分导致项目预算不能合理预计项目支出。

（3）预算执行方面：螳川干部综合素质提升教育培训经费项目预算执行率低，2019年项目批复经费为600.00万元，2019年螳川干部综合素质提升教育培训经费支出417.36万元，结余182.64万元。由于新提拔干部能力提升班、公务员队伍素质提升培训未开展，导致预算执行率低，预算执行率69.56%。

5.资金管理方面

（1）梦云南·温泉山谷国际网赛中心项目扶持资金申请文件附件不全，温泉管委会项目扶持资金的请示文件中，2019年12月4日（安温管请〔2019〕31号）申请扶持资金1,500.00万元，申请文件上网赛中心项目固定资产累计完成投资41,534.00万元，未附项目进度及产值资料。实地检查，根据温泉山谷公司提供的资料中，经施工单位、监理单位、造价单位三方审定形象进度表显示项目累计完成产值8,592.11万元。温泉管委会关于项目扶持资金的请示文件未附有经施工单位、监理单位、造价单位三方审定形象进度表，导致扶持资金申请文件上报的固定资产投入进度与实际进度不符。

（2）教科研、师训干部培训费项目：擅自改变资金用途221,317.12元。2019年项目主管单位安宁市教育体育局付安宁实验石江学校优秀教师工资和社保221,317.12元，占预算批复的5.75%，未取得相关部门的书面回复。

6.会计核算方面

（1）教科研、师训干部培训费项目会计原始凭证不规范2019年12月记账54号账务凭证中，拨安宁中学博雅闻道高考和奥赛培优项目经费915,067.21元，原始凭证中安宁中学与博雅闻道（北京）考试评价技术研究院签订的协议书未盖双方的章，根据会计法及会计准则，此附件凭证不得作为会计原始凭证。

（2）医疗卫生服务信息化建设项目，发票主体与合同主体不一致，项目实施单位安宁市医疗共同体与云南升玥信息技术有限公司签订了《安宁市医疗共同体区域信息安全监管项目合同书》，合同价款为5,430,957.00元。在项目完成后，共收到云南升玥信息技术有限公司所开增值税专用发票金额共5,429,157.00元，其中，发票抬头为安宁市医疗共同体的发票金额共2,200,000.00元，发票抬头为昆钢医院的发票金额共3,229,157.00元。根据会计法及会计准则，发票主体与合同主体不一致的发票不得作为会计会计账务处理凭证依据。

7.政府采购方面

（1）天然气置换项目未签订委托代建协议及投资协议，2015年5月11日安宁市五届人民政府第四十二次常务会议纪要“第四条、关于天然气置换工作有关事项，会议原则同意天然气置换投资由政府和企业按照5：5的比例共同承担”。安宁市住房和城乡建设局及其统筹指挥的安宁市天然置换工作指挥部未与安宁蓝焰燃气有限公司委托代建协议及投资协议。项目在安宁市天然置换工作指挥部的统筹下组织由安宁蓝焰燃气有限公司具体实施。

（2）天然气置换项目实施单位安宁蓝焰燃气有限公司远传表更换施工工程未进行公开招标，安宁蓝焰燃气有限公司与昆明家之焰经贸有限公司签订的远传表更换施工合同（合同金额250.00万）采用邀请招标的方式。根据《云南省2018年政府集中采购目录及标准》规定，工程类公开招标数额标准200.00万元。

8.合同执行方面

（1）南环一级公路PPP项目实施单位安宁南环公路建设有限责任公司对《安宁市南环一级公路政府和社会资本合作（PPP）项目合同》约定的管养工作管理不到位，表现如下：①安宁南环公路建设有限责任公司已制定南环一级公路管养计划，但未定期报送管养计划执行进度，管养计划执行情况不明。②留存的南环一级公路管养记录不规范，过于潦草未能体现养护过程只能体现养护次数，对管养的具体情况不明。③管养人员分工混乱，没有明确责任制，各路段管养责任人不明。

（2）南环一级公路PPP项目：《安宁市南环一级公路政府和社会资本合作（PPP）项目合同》约定实施单位安宁南环公路建设有限责任公司制定应急预案，并取得相关部门批复。安宁南环公路建设有限责任公司制定了应急预案，但未取得相关部门批复，应急预案的有效性存疑，运营期应急事件处理得不到保障。

（3）梦云南·温泉山谷国际网赛中心项目施工方未按合同约定上报产值，根据温泉山谷公司与云南城投众和建设集团有限公司签订的施工合同，规定施工方应在每月25日上报项目的产值进度，施工方未在2019年12月25日上报进度，而在2019年12月3日上报进度。

9.资产管理方面

医疗卫生服务信息化建设项目实施单位安宁市医疗共同体资产移交手续不完整。项目有关的软硬件安装完成后，安宁市医疗共同体进行了相关软硬件的验收测试。验收测试结束后，项目形成的相关资产由昆钢医院计入本单位的固定资产卡片账及会计账，安宁市医疗共同体并未提供将资产移交至昆钢医院的资产移交手续相关资料，资产移交手续不完整。

10.自评管理方面

医疗卫生服务信息化建设项目主管单位未进行年度自评：2019年安宁市医疗共同体医疗卫生服务信息化建设项目完成后，安宁市医疗共同体未对项目的完成情况进行项目自评，不符合《云南省项目支出绩效评价管理办法》第四章第二十一条“部门本级和所属单位按照要求具体负责自评工作，对自评结果的真实性和准确性负责，自评中发现的问题要及时进行整改”的规定。

11.档案管理方面

（1）梦云南·温泉山谷国际网赛中心项目主管单位项目监管档案不完整：根据实地调查，了解到温泉管委会安排工作人员到施工现场进行进度、安全、消防检查，2019年将项目周报及月报资料报到发改局，温泉管委会在报完发改局之后未将项目管理资料归档整理成完整的档案。

（2）省属企业移交属地社会化管理服务经费项目监管档案不完整：通过实地检查，在街道举办了相关文体活动、慰问活动后，安宁市社会保险局未留存相关的监督考核资料，监管档案不完整。

（3）在实地检查过程中，实施方安宁市医疗共同体对项目相关的软硬件验收资料、项目监督管理资料未进行统一归档管理，项目档案管理不够规范。

12.其它方面

（1）螳川干部综合素质提升教育培训经费项目培训方案地点与合同签订的培训地点不一致：市投促局培训方案地点为深圳华中科技大学研究培训中心，市投促局签订的培训合同培训地点为武汉大学苏州研究院；市国资局培训方案地点为上海复旦大学宁波研究院教育中心，市国资局签订的培训合同培训地点为武汉大学苏州研究院。

（2）梦云南·温泉山谷国际网球中心项目实施单位未完成国有建设用地的相关征用手续，国际网赛中心半决赛场地、预赛和训练场涉及土地补征及安宁市建设用地指标事宜。截至评价日，温泉山谷公司未完成国际网赛中心20.13亩国有建设土地的征用手续，导致国际网赛中心半决赛场、预赛和训练场未开工建设。

## （三）改进措施及建议

1.项目决策方面

建议安宁温泉管委会、安宁市住房和城乡建设局在项目实施过程中出现的因前期调研不充导致施工难度大，项目进度缓慢的情况，协调相关部门及安宁市政府，帮助解决技术方面的问题，加快项目的进度。

建议安宁市教育体育局对基础教学发展中心在项目设立过程中充分调查名师（校长）情况，合理的计划相关工作及所需费用。

2.制度健全方面

建议安宁市交通运输局、安宁温泉旅游度假区管理委员会、安宁市卫生健康局、安宁市社会保险局在以后年度工作中制定相应的项目管理制度，并按照相应的制度执行。

3.实施方案及监管措施执行方面

建议市委组织部在以后年度按相关规定严格执行监管措施，防止财政资金的浪费，提高财政资金使用效益。

建议安宁市教育体育局加强项目的监督管理，对于未按相关要求执行的情况，给予催办和惩罚措施。

建议安宁市社会保险局在以后年度的工作中，严格按照《云南省企业退休人员社会化管理服务经费管理使用暂行办法》的要求，监督落实相关街道设立专职管理人员，并监督落实专职管理人员工资按相关规定发放。

4.预算管理方面

安宁市交通运输局、安宁市教育体育局、安宁市社会保险局在以后年度制定项目的绩效目标时，设定清晰、数量明确、可衡量绩效指标，使设定的项目绩效指标能完整反映项目年度工作。

建议安宁市教育体育局对下年度将要实施的项目制定项目实施方案，根据实施方案编制项目经费预算，使项目预算能充分反映项目支出。

建议安宁市中共市委组织部在以后年度的素质提升培训项目中监督落实各实施单位按方案计划完成培训工作，如需调整，需取得相关部门的批复，提高资金使用效益。

5.资金管理方面

建议安宁温泉度假区管理委员在以后年度编制项目扶持资金申请文件时，附有经施工单位、监理单位、造价单位三方审定形象进度表，使固定资产的投入得到真实反映。

建议安宁市教育体育局在以后工作中按项目预算批复的资金用途使用资金，改变资金用途前需向相关部门申请并取得书面回复。

6.会计核算方面

建议安宁市教育体育局加强会计核算方面的管理，对于以后不符合对于会计报销的附件不得作为会计原始凭证，对于次本评价时发现不符合会计原始凭证的情况，需要获得安宁中学与博雅闻道（北京）考试与评价技术研究院签订的生效协议作为附件。

建议安宁市卫生与计划生育局在以后年度的工作中，加强监督安宁市医疗共同体的会计核算工作。会计做账时，严格检查采购服务的增值税发票，加强会计核算的管理。发票主体与合同主体不一致的发票，不应作为原始凭证，也不能以此发票做账。

7.政府采购方面

建议安宁市住房和城乡建设局与安宁蓝焰燃气有限公司签订委托代建协议及投资协议，在协议里约定财政专项资金的拨付方式及拨付比例、项目完成后的形成的固定资产归属、管养维护等方面的条款。使项目的财政专项资金拨付依据更充分，项目完成后的形成的固定资产权属清晰。

建议安宁市住房和城乡建设局加强以后与相关项目的采购方面的监督管理，使项目的采购方式及流程符合相关规定。

8.合同执行方面

建议安宁市交通运输局针对南环一级公路运营期间的道路养护管理、道路绿化养护、道路清扫保洁、监督、保障运行、应急措施等制定管理制度。定期报送管养计划执行进度，了解管养进度；管养记录及管养人员情况表，及时规范管养台账明确人员分工。

建议项目主管单位督促项目实施单位安宁南环公路建设有限责任公司报送南环一级公路运营期应急预案进行验证批准，及时疏导应急事件。

建议温泉管委会以后项目进度检查工作中查看项目施工合同和施工方上报的产值进度表，出现未按合同规定上报产值的情况，监督落实温泉山谷公司整改，方便对项目的管理。

9.资产管理方面

建议安宁市卫生与计划生育局尽快监督安宁市医疗共同体补办完善资产移交手续相关资料，规范资产交接入账流程。

10.自评管理方面

建议安宁温泉管理会、安宁市卫生健康局在年度末进行项目自评，对项目的决策、管理、产出、效果进行全面的分析，充分的认识到项目的存在的缺陷，积累类似项目的工作经验。

11.档案管理方面

建议安宁温泉管理会、安宁市卫生健康局、安宁市社会保险局以后项目检查工作中及时保存相应的检查台账、资料，并形成完整的档案，以便后期查阅使用。

12.其它方面

建议市委组织部在以后年度加强培训方案与培训费用的审核，保障培训活动严格按照培训方案执行，对于未按培训方案执行或擅自更改培训方案的培训活动产生的费用不予报销。防止财政资金的浪费，提高财政资金使用效益。

建议安宁温泉度假区管理委员与温泉山谷公司沟通，让温泉山谷公司尽快办理国际网赛中心20.13亩国有建设用地征用手续，并协调相关部门及市政府办理完建设用地征用手续。使国际网赛中心半决赛场、预赛和训练场的建设工程提上日程，网赛中心项目整体早日投入使用。

# 五、其它需要说明事项

无

昆明旭坤会计师事务所有限责任公司

2021年5月20日