安宁市教育体育局

关于对安宁市人大七届一次会议第71087号

建议的答复

王洪良代表：

你提出的“关于组织太平学校改扩建的建议”，已交由我们办理，现答复如下：

一、基本情况

安宁市太平学校改扩建（三期）项目选址位于太平集镇太平路中段，北临安石公路，用地面积约为89463㎡（含新增用地20449.9平方米约30.6亩）。主要建设内容为：新建教学楼（文创中心）、音体馆，建筑面积10536平方米；改造原有的启迪楼和田径运动场配备教学仪器设备。

二、目前工作推进情况及下一步计划

目前，安宁市太平学校改扩建（三期）改扩建项目建设资金4000余万元已落实，来源为棚户区改造太平片区（二期）项目结余资金。

针对场地内存有的厂房、苗木等附着物，目前已完成控规调整，通过相关部门审核（主要是知青林、拉丝厂）。征地拆迁补偿资金正在协商，同时已向市级财政部门提出申请，但资金尚未安排到位，导致征地拆迁工作滞后。

下一步，市教育体育局将配合太平新城街道管委会积极争取、落实补偿资金，尽快完成拉丝厂、茶厂的拆除，启动太平学校改扩建（三期）项目。

联系人及联系电话：赵晓玲，13888903299

安宁市教育体育局 2022年8月5日

抄送：市政府办公室，市人大人事代表委。

安宁市教育体育局办公室 2022年8月5日印