| 项目绩效目标申报表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 浸长村三小组盐水井拱桥农田灌溉沟修缮项目 |  |  |
| 主管部门 |  | 金方街道办事处 |  |  |
| 实施单位 |  | 浸长村委会 |  |  |
| 项目资金 |  | 年度资金总额（万元） |  | 45 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 |
|  |  | 其他资金 |  | 15 |
| 年度总体 目标 | 2027年实施浸长村三小组盐水井拱桥农田灌溉沟修缮工程，新建100米钢筋混凝土三面光防渗沟渠，完成排水口加固、场地平整清淤配套施工，按期完工并验收合格，严控总投资45万元。项目根治片区雨季耕地积水难题，解决约40亩周边耕地长期浸泡、土质受损问题，保障正常农耕生产，减少农作物减产绝收损失；同步收纳村庄生活污水、企业污水，杜绝直排沟渠污染农田。项目减轻村民反复清淤人力物力消耗，稳定村民农业收益，完善村级水利管护机制，提升群众生产生活便利度与满意度。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新建钢筋混凝土三面光沟渠 | 100M |
|  |  |  | 原有排水口衔接加固工程 | 3个 |
|  |  |  | 沟渠周边场地平整、淤积杂物清理 | 1项 |
|  |  | 质量指标 | 建设项目质量验收合格率 | 100% |
|  |  | 时效指标 | 项目完成期限 | 60天 |
|  |  |  | 项目按期完工率 | 100% |
|  |  | 成本指标 | 预算完成指标 | 45万元 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解耕地积水，保障农作物正常种植，减少减产绝收损失 | 缓解耕地积水，减少农户减产绝收损失 |
|  |  | 社会效益指标 | 解决村民农耕生产难题，稳定村民农业收入 | 改善耕作条件，稳定农户农业生产收入 |
|  |  | 生态效益指标 | 统一收纳生活、企业污水，杜绝污水直排农田，改善耕地水土环境 | 持续改善耕地土壤与周边水土生态环境 |
|  |  | 可持续影响指标 | 建立《灌溉沟渠常态化清淤、检修长效管护制度》 | 持续完善《灌溉沟渠常态化清淤、检修长效管护制度》制度 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众对项目实施满意度 | 通过实地走访及电话访问，辖区群众对项目实施满意度达90% |
| 其他需要说明的事项 |  |  |  |  |