	项目绩效目标申报表

	项目名称
	普河村委会水产养殖配套设施建设项目

	主管部门
	金方街道办事处

	实施单位
	普河村委会甸尾村小组

	项目资金
	年度资金总额（万元）
	90

	
	其中：当年财政拨款
	82

	
	      其他资金
	8

	年度总体
目标
	项目占地25亩，依托雨生红球藻项目排放水开展盐水鱼虾生态养殖，完成地块场地平整，建设循环水养殖池、过滤池，配套水处理、增氧、供电及输水设施。项目建成后养殖塘、水处理系统全部达标投产，构建“藻-鱼虾”水循环体系，减少污水排放持续为村集体增收，吸纳本地村民就业，形成稳定村集体经营性资产，拓宽群众增收渠道，夯实脱贫攻坚成效，通过特色循环产业发展壮大村级集体经济，助推乡村振兴。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值

	
	产出指标
	数量指标
	建设循环水养殖池
	40个

	
	
	
	20米X20米过滤池
	1个

	
	
	
	增氧设施（含管道）
	2套

	
	
	
	建设盐水循环、水质净化设备
	1个

	
	
	
	配套电力设备
	1套

	
	
	质量指标
	建设项目质量验收合格率
	100%

	
	
	时效指标
	项目完成期限
	65天

	
	
	成本指标
	预算完成指标
	90万元

	
	效益指标
	经济效益指标
	实现养殖鱼虾产能，带动甸尾村村集体年增收
	[bookmark: _GoBack]稳定达成项目设计养殖产出水平，覆盖全村村民受益，长效拓宽村集体经济增收渠道

	
	
	社会效益指标
	吸纳本地村民就业
	3人

	
	
	生态效益指标
	实现水资源循环利用和污染物减排。
	养殖废水循环复用状况得到改善，水体污染物排放压力有效缓解

	
	
	可持续影响指标
	完善项目管理制度
	持续完善项目管理制度

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	辖区群众对项目实施满意度
	通过实地走访及电话访问，辖区群众对项目实施满意度达90%

	其他需要说明的事项
	



