	
	
	
	

	项目绩效目标申报表

	项目名称
	千户庄村小组村间道路拓宽改造项目

	主管部门
	金方街道办事处

	实施单位
	千户庄村委会

	项目资金
	年度资金总额（万元）
	15

	
	其中：当年财政拨款
	12

	
	其他资金
	3

	年度总体
目标
	千户庄村小组村内主干道现有道路宽度已无法满足村民日常出行及村庄发展需求。其中：23米长的村内主干路段村民车辆停放，仅可供行人、电动车通行，车辆无法交会；77米路段路面仅能满足行人及电动车通行，消防车、救护车等应急车辆无法驶入，存在一定安全隐患。为改善村内交通条件、优化村容村貌、保障群众出行及应急通行安全，拟实施道路硬化拓宽工程，对两段总长100米道路分别拓宽2.7米、3.5米，切实提升村民生产生活品质，夯实乡村发展基础。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值

	
	产出指标
	数量指标
	拓宽硬化村间道路
	100米

	
	
	质量指标
	建设项目质量验收合格率
	100%

	
	
	时效指标
	项目完成期限
	60天

	
	
	成本指标
	预算完成指标
	15万元

	
	
	社会效益指标
	改善交通出行条件
	保障机动车顺畅会车，确保消防、救护等应急车辆顺利通行

	
	
	生态效益指标
	改善村内人居环境
	减少路面碎石粉尘、清除路旁杂草，改善沿线卫生环境

	
	
	可持续影响指标
	完善本村《基础设施管护制度》
	持续完善本村《基础设施管护制度》

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	辖区群众对项目实施满意度
	通过实地走访及电话访问，辖区群众对项目实施满意度达90%

	其他需要说明的事项
	



