| 项目绩效目标申报表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 千户庄村小组防洪排水沟建设项目 |  |  |
| 主管部门 |  | 金方街道办事处 |  |  |
| 实施单位 |  | 千户庄村委会 |  |  |
| 项目资金 |  | 年度资金总额（万元） |  | 70 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 60 |
|  |  | 其他资金 |  | 10 |
| 年度总体 目标 | 千户庄村小组地势北高南低，村南侧低洼地带为山箐主要汇水通道。近年极端天气多发，汛期雨量显著增多，村内设施农业大棚、地膜覆盖阻碍雨水自然下渗，导致降雨全部形成地表径流涌入村内，村庄排水压力剧增，群众反映强烈。为解决村内端暴雨可能引发的溃塘、淹房等隐患，计划新建标准化防洪排水沟。该沟渠总长约600米，起于村民徐金萍鱼塘，末端接入永济大沟（村民张衡家附近），采用1米×1米矩形断面、C30混凝土三面光浇筑建设。项目建成后，可有效疏导上游种植基地及山箐汇水，形成规范通畅行洪通道，消除溃坝、漫堤等洪涝风险，有效提升村庄防汛排涝与防灾减灾能力。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建设防洪排水沟（包括配套设施建设） | 600米 |
|  |  | 质量指标 | 建设项目质量验收合格率 | 100% |
|  |  | 时效指标 | 项目完成期限 | 60天 |
|  |  | 成本指标 | 预算完成指标 | 70万元 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障村民蔬菜种植增收 | 避免沿线村民蔬菜因洪涝灾情被淹，保障收获期正常上市销售，确保种植收入稳定 |
|  |  | 社会效益指标 | 减少村民经济损失 | 疏通汛期行洪通道，消除道路、耕地积水带来的通行与地质安全隐患，降低洪涝灾害农户财产经济损失 |
|  |  | 生态效益指标 | 减轻水土流失 | 规范雨水径流排放，减缓坡面雨水冲刷，有效减轻区域水土流失问题 |
|  |  | 可持续影响指标 | 完善本村《基础设施管护制度》 | 持续完善本村《基础设施管护制度》 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众对项目实施满意度 | 通过实地走访及电话访问，辖区群众对项目实施满意度达90% |
| 其他需要说明的事项 |  |  |  |  |